販売管理システムu{0002}要件定義書

株式会社コニー 様

2026年9月3日u{0002} 渡辺（TechStudio）

# 目次

目次	1

1. はじめに	4

1.1 このシステムの目的	4

1.2 本書について	4

1.3 規模	4

2. 対象とする業務	6

2.1 対象に含めるもの	6

2.2 対象に含めないもの	6

3. 業務の流れ	7

3.1 販社向けの受注から出荷まで	7

3.2 通販の受注	7

3.3 Amazonの売上と手数料	8

3.4 月末の締めから請求・入金まで	8

4. 主な機能	9

4.1 マスタ登録	9

4.2 日々の業務	9

4.3 お金まわり	10

4.4 集計	10

5. データベースの構成	11

5.1 大きく3つのかたまりに分かれています	11

5.2 それぞれの中身	11

5.3 在庫の考え方（3つの数字）	11

5.4 ご回答いただいた3点の反映	12

5.5 壊れないための作り	12

5.6 なぜ最初にすべて設計するのか	13

5.7 動作の確認について	13

6. システム構成	14

7. 開発の進め方	15

8. ご確認をお願いしたいこと	16

8.1 開発を進めるうえで、いただきたいもの	16

8.2 その他の確認事項	16

8.3 今後の予定	17

# 1. はじめに

## 1.1 このシステムの目的

現在ご利用の「楽楽販売」に代わるシステムを開発します。目的はコストの削減であって、業務のやり方を変えることではありません。

そのため、画面の並びや項目名は現行を踏襲します。作業をされている4名の方が、新しい操作を覚え直さずに移行できることを第一の目標としています。もし現行より良くできる部分が出てきた場合は、勝手に変えるのではなく、その都度ご説明したうえでご判断いただきます。

そのうえで、「販売管理システム調整点」でご要望いただいた以下の点については、現行より使いやすくいたします。

| ご要望 | 本システムでの対応 |
| --- | --- |
| 出荷指示を一件ずつ印刷している | 確定と印刷を分け、出荷依頼一覧からチェックしてまとめて印刷できるようにします。 |
| 販社からの指示書が紙やメールで散らばる | 受注にファイルを添付でき、出荷指示のときに一緒に印刷されます。 |
| 似た受注を何度も入力している | 既存の入力内容をコピーして新規作成できるようにします。 |
| 住所を手入力している | 郵便番号を入れると住所が自動で表示されます。 |
| 通販の受注を手で入れている | CSVを取り込むと出荷一覧に追加され、そのまま編集できます。 |
| 確保数が見づらい | 取引先別と商品別、両方から絞り込めるようにします。 |
| 備考欄が1つで足りない | 出荷備考と納品書備考の2つに分け、それぞれ大きめに取ります。 |

## 1.2 本書について

本書は、開発の対象範囲と作り方について認識を合わせるための資料です。ご確認いただき、違っている箇所や抜けている箇所がありましたらお知らせください。

なお、実際の開発で使用する詳細設計（テーブル定義63件、項目レベルの仕様、外部データ連携仕様など）は別途作成しております。技術的な詳細をご確認いただく必要が生じた場合は、いつでもご提供いたします。

## 1.3 規模

| 項目 | 規模 |
| --- | --- |
| 商品SKU数 | 約1,000件 |
| 取引先数 | 約1,000件 |
| 受注処理件数 | 約1,500件／月 |
| 仕入・経費件数 | 約500件／月 |
| 利用者 | 作業4名／閲覧20名 |

# 2. 対象とする業務

## 2.1 対象に含めるもの

| 業務 | 内容 |
| --- | --- |
| マスタ管理 | 取引先、納品先、商品、SKU、得意先別商品、倉庫、仕入項目、各種分類の登録。 |
| 受注管理 | 販社向けの受注、顧客への直送、通販受注のCSV取込。 |
| 在庫管理 | 在庫照会、引当、入荷登録、入出荷履歴、委託在庫、不良在庫。 |
| 出荷管理 | 出荷指示、帳票の発行と一括印刷、出荷確定。 |
| 返品・再生 | 返品の受付、検品、良品として在庫へ戻す処理。 |
| 請求・売掛 | 取引先ごとの締め日での請求書発行、売掛残高の管理、入金の消込。 |
| 仕入・買掛・経費 | 仕入と経費の登録、買掛残高の管理、支払。 |
| 入出金 | 振込、現金、手形、相殺、小切手、集金、海外送金。 |
| ロイヤリティ | 毎月の計算。 |
| 実績・集計 | 販売実績の管理、販売スケジュール、任意条件での集計。 |

## 2.2 対象に含めないもの

以下は現行のまま継続していただきます。

| 項目 | 理由 |
| --- | --- |
| 会計仕訳・決算 | 会計ソフトの領域です。本システムは債権債務の管理までを担当します。 |
| ECカート | 既存のOMSと各モールを継続してご利用いただきます。 |
| 送り状の発行 | ヤマト運輸のB2など、現在の手段を継続してご利用いただきます。 |
| 給与・人事 | — |

# 3. 業務の流れ

## 3.1 販社向けの受注から出荷まで

| 1 | 受注入力 | 取引先を選ぶと、その取引先の取扱ブランドが表示されます。ブランドから商品、SKU、数量の順に入力します。販売カテゴリー（OA・カタログ・WEBなど）もここで指定します。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 納品先の指定 | その取引先に紐づく納品先から選びます。納品先には、得意先が発行した納品先Noと作業指示内容が登録されています。 |
| 3 | 在庫の確認と引当 | 出荷元倉庫の在庫を確認して引き当てます。セット商品の場合は、構成している商品それぞれの在庫から引き落とします。 |
| 4 | 備考と添付 | 出荷備考と納品書備考を入力します。販社からの指示書がある場合はファイルを添付します。 |
| 5 | 出荷指示の確定 | 出荷指示書・ピッキングリスト・納品書・添付ファイルの内容を画面で確認して確定します。この時点では印刷しません。 |
| 6 | 一括印刷 | 出荷依頼一覧から印刷するものをチェックし、まとめて印刷します。物流センターのPCのブラウザから実行できます。 |
| 7 | 出荷確定 | 出荷を確定すると実在庫が減り、売上が計上されます。 |

途中で取りやめる場合は、出荷一覧から削除します。削除すると引当が外れて在庫が使える状態に戻ります。

## 3.2 通販の受注

自社サイト・楽天・Yahoo!・実店舗の受注は、既存のOMSに集まります。そこから出力したCSVを本システムに取り込むと、出荷一覧に追加され、そのまま編集できます。

いただいたCSVを実際に読み込んで確認したところ、次のような形が含まれていました。設計にあたっては、これらをそのまま受け止められる作りにしています。

| CSVに含まれていた形 | 本システムでの扱い |
| --- | --- |
| セット商品の下に同梱商品がぶら下がっている | 親子の関係を保ったまま取り込みます。 |
| 販促品やクーポンの行が個数マイナス1で入っている | マイナスの数量をそのまま登録できるようにしています。 |
| 送料や値引の行が商品と同じ並びに入っている | 商品ではない行として区別し、在庫の引当対象から外します。 |
| 複数の受注を1つの出荷にまとめる「同梱」がある | 出荷と受注を1対1にせず、まとめられる作りにしています。 |
| 同じファイルを2回取り込む可能性がある | 受注番号で二重計上を防ぎます。2回目は取込済として除外されます。 |

## 3.3 Amazonの売上と手数料

Amazonについては、月次のトランザクションレポートを取り込みます。このファイルは受注一覧ではなく決済のレポートで、注文・返金・広告費用・タイムセール手数料・FBAの保管手数料・振込などが1つのファイルに混在しています。これらを売上、返品、経費、入金の4つに振り分けて取り込みます。

なお、Amazonの商品コード（TO-GXZN-60W8 など）は自社の商品コード（CS2420 など）とまったく別の体系でした。ここは「得意先別商品」の登録で読み替えます。これは販社ごとの専用コードと同じ仕組みです。

## 3.4 月末の締めから請求・入金まで

| 1 | 締め | 取引先ごとの締め日で対象期間を切り出します。締め日は取引先ごとに異なるため、カレンダーの月では区切りません。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 送料の計算 | 1回の出荷が30,000円以下の場合に送料を請求額へ加えます。適用するかどうかは取引先マスタの設定で決まります。 |
| 3 | 請求書の発行 | 発注書Noを記載し、税率別の内訳を上部に配置します。発行日は印刷しません。前月の請求金額と入金額も表示します。 |
| 4 | 売掛残高の更新 | 前回請求残高から今回請求残高まで、現行と同じ12項目を算出します。 |
| 5 | 入金の消込 | 入金を登録して売掛と消し込みます。 |
| 6 | 支払 | 買掛残高に基づいて支払います。手形・相殺・小切手・海外送金にも対応します。 |

# 4. 主な機能

機能はおおよそ60項目あります。ここでは全体像がつかめる形でまとめます。

## 4.1 マスタ登録

| マスタ | 主な内容 |
| --- | --- |
| 取引先 | 締め日、支払条件、適格請求書発行事業者番号、送料の条件、ロイヤリティ、粗利調整対象など。得意先と仕入先を同じマスタで管理します。 |
| 納品先 | 1つの取引先に複数登録できます。得意先が発行した納品先No、荷受人、納品書出力用の文言、作業指示内容など。 |
| 商品・SKU | 商品コード、JAN、原価、カートン入数、税率、ロイヤリティ区分。SKUは色・サイズ・入数まで特定した単位です。 |
| 得意先別商品 | 取引先ごとの専用コード、専用の商品名、単価、販社側の色サイズ表記、ロイヤリティの設定。 |
| 倉庫 | 自社倉庫と委託倉庫。 |
| セット登録 | セット商品がどの商品で構成されているか。 |
| 納品ルール | 納品先ごとの納品条件。 |
| 販売カテゴリー | OA・カタログ・WEBなど。マスタに登録して選ぶ形式にします。 |
| 仕入 | 仕入項目、仕入単価、税区分、分類。 |
| ユーザー・権限 | 作業される方と閲覧される方で、見える項目を分けます。 |

## 4.2 日々の業務

| 機能 | 内容 |
| --- | --- |
| 受注登録 | 販社向け、顧客直送、通販の3種類。直送を選ぶと個人宛の入力欄が出ます。 |
| 在庫表・引当 | 商品×倉庫×ロット単位で在庫を管理し、受注に対して引き当てます。 |
| 入荷登録 | 商品と倉庫を入力して登録します。在庫表にない新商品は自動で表に現れます。 |
| 出荷指示・一括印刷 | 4点の帳票を確認して確定し、あとからまとめて印刷します。 |
| JANコード出力 | 出荷指示ごとにExcelへ出力します。将来的にはシステム内でバーコードを出せるようにします。 |
| 入出荷履歴 | 在庫が動いた記録をすべて残します。 |
| 返品・再生 | 返品を受け付け、検品して良品を在庫へ戻します。 |

## 4.3 お金まわり

| 機能 | 内容 |
| --- | --- |
| 締め処理・請求書発行 | 取引先ごとの締め日で請求します。 |
| 売掛残高一覧 | 現行と同じ12項目を同じ並びで表示します。 |
| 入金登録・消込 | 入金を売掛と消し込みます。 |
| 仕入・経費登録 | ヘッダと明細の形式です。明細は対象ブランドや対象商品分類に紐づけられます。 |
| 買掛残高・支払 | — |
| 入出金処理 | 手形①②、相殺、小切手、集金、海外送金（USD／CNY）、一括登録に対応します。 |
| ロイヤリティ計算 | 毎月計算します。 |

## 4.4 集計

| 機能 | 内容 |
| --- | --- |
| 取引先別確保数 | 取引先×販売カテゴリー×商品で登録し、取引先別・商品別の両方から絞り込めます。 |
| 販売スケジュール | 販売予定月と入荷予定月を管理します。 |
| 販売実績・任意集計 | 条件を指定して集計し、CSVへ出力します。条件は保存して再利用できます。 |

# 5. データベースの構成

このシステムの土台になる部分です。専門的な内容ですが、後から作り直すことができない箇所ですので、考え方をご説明いたします。

## 5.1 大きく3つのかたまりに分かれています

┌─────────────────────────────────────────────┐
│  ① 登録しておく情報（マスタ）                 │
│     取引先／納品先／商品／SKU／倉庫／仕入項目  │
│     … 一度登録すれば、日々変わらないもの      │
└──────────────────┬──────────────────────────┘
                   │ 参照する
                   ▼
┌─────────────────────────────────────────────┐
│  ② 日々発生する伝票                          │
│     受注 → 出荷 → 返品 ／ 入荷 ／ 在庫の動き   │
│     … 毎日増えていくもの                     │
└──────────────────┬──────────────────────────┘
                   │ 締めると
                   ▼
┌─────────────────────────────────────────────┐
│  ③ お金の記録                                │
│     請求 → 入金 ／ 仕入 → 支払 ／ 入出金       │
│     … 月次でまとまるもの                     │
└─────────────────────────────────────────────┘

①のマスタが正確でないと、②の伝票が作れません。②が正確でないと、③のお金が合いません。この順番に依存しているため、開発も同じ順番で進めます（第7章）。

## 5.2 それぞれの中身

| かたまり | 主なもの | 役割 |
| --- | --- | --- |
| ① マスタ | 取引先、納品先、商品、SKU、得意先別商品、倉庫、セット構成、仕入項目、各種区分 | 「誰に」「何を」「どこから」出すのかを定義します。得意先別商品には、取引先ごとの専用コードと単価が入ります。 |
| ② 伝票 | 受注、受注明細、引当、出荷、出荷明細、入荷、返品、在庫、在庫移動履歴 | 日々の動きを記録します。在庫移動履歴は、いつ何がどれだけ動いたかを後から追えるよう、書き換えも削除もできない作りにしています。 |
| ③ お金 | 請求、請求明細、売掛元帳、入金、仕入、買掛元帳、支払、入出金、ロイヤリティ計算 | 締め日ごとに②を集計して請求し、入金と消し込みます。 |

全体では63の表で構成しています。

## 5.3 在庫の考え方（3つの数字）

ここが本システムでもっとも重要な部分です。在庫は1つの数字ではなく、3つの数字で管理します。

| 数字 | 意味 |
| --- | --- |
| 実在庫 | 倉庫に物理的にある数。 |
| 引当済 | 受注に対して確保してある数。まだ倉庫から出ていません。 |
| 有効在庫 | 実在庫 − 引当済。これから入る受注に使える数。 |

例）倉庫に 100個 ある商品に、20個の受注が入った場合

  受注前   実在庫 100   引当済  0   有効在庫 100
  引当後   実在庫 100   引当済 20   有効在庫  80   ← 倉庫の数は減らない
  出荷後   実在庫  80   引当済  0   有効在庫  80   ← ここで実際に減る

  ※ 出荷前に受注を取り消した場合
  取消後   実在庫 100   引当済  0   有効在庫 100   ← 元に戻る

「出荷一覧から削除すると在庫も減る」というご要望は、この「引当が外れて有効在庫が戻る」という動きのことと理解しております。実在庫は動きません。

## 5.4 ご回答いただいた3点の反映

9月2日にご回答いただいた内容は、いずれもデータベースの構造そのものに関わるものでした。以下のとおり反映しております。

| ご回答 | 設計への反映 |
| --- | --- |
| 出荷一覧から削除すると引当が外れて有効在庫が戻る | 削除で減らすのは引当済の数だけとし、実在庫は動かさない構造にしました。 |
| セット在庫ではなく、各商品から引き落とす | セット商品には在庫の行を作らず、セット登録の内容に従って構成商品から引き落とします。 |
| 販売カテゴリーはマスタ登録して選ぶ | 取引先ごとの自由入力ではなく、マスタから選ぶ形式にしました。区分や分類はすべて同じ考え方で、プログラムに直接書き込まず、画面から追加・変更できるようにしています。 |

## 5.5 壊れないための作り

基幹システムは、止まると業務が止まります。特に在庫と金額については、万が一プログラムに不具合があってもデータが壊れないよう、データベース側で以下を守るようにしています。

| 守っていること | 意味 |
| --- | --- |
| 有効在庫を超える引当はできない | 手元にない在庫を約束してしまうことを防ぎます。 |
| 実在庫はマイナスにならない | — |
| 在庫移動履歴は書き換え・削除ができない | 「いつ誰が何をしたか」を必ず追えるようにします。 |
| 同じCSVを2回取り込んでも二重計上しない | 取込ミスによる数字のずれを防ぎます。 |
| 同じ締め期間で二重に請求できない | — |
| 4名が同時に操作しても在庫が食い違わない | 同じ商品に同時に引当が走っても、合計が在庫を超えないようにします。 |

これらはプログラムの中だけで判定するのではなく、データベース自体の決まりごととして設定しています。

## 5.6 なぜ最初にすべて設計するのか

開発は3つの部に分けて進めますが（第7章）、データベースだけは最初に一度、3つの部すべてを見て設計しています。

理由は、後から足すと作り直しになるためです。たとえば請求の要件は、受注の段階でどの税率で記録しておくかを決めてしまいます。ロイヤリティの要件は、単価の履歴を残すかどうかを決めてしまいます。これらを第2部の開発時に初めて考えると、すでに本番で使っているデータを入れ替える作業が発生します。

そのため、第1部でしか使わない表も含めて、63の表をすべて最初に確定させています。

## 5.7 動作の確認について

設計は書面だけで終わらせず、実際にデータベースを構築して動作を確認しました。上記5.3から5.5でご説明した内容が、設計どおりに動くことを27項目のテストで検証しています。すべて問題なく通っております。

# 6. システム構成

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| データベース | PostgreSQL（オープンソースのため、ライセンス費用はかかりません） |
| 利用方法 | ブラウザ（Chrome または Edge）でご利用いただきます。専用ソフトのインストールは不要です。 |
| 物流センター | センターのPCのブラウザから直接操作・印刷できます。これまでどおり遠隔操作で運用いただくことも可能です。 |
| サーバー | クラウドまたは社内設置。どちらでも同じ構成で動きます。クラウドの場合は月額数千円程度を見込んでいます。 |
| バックアップ | 毎日のバックアップに加え、任意の時点に戻せる仕組みを構成します。 |
| 権限 | 原価・仕入単価・ロイヤリティは、閲覧のみの方には表示されません。 |

通販の受注データにはお客様の氏名・住所・電話番号が含まれます。クラウドを選択される場合は、データの保管場所が説明できるよう国内のサーバーをお勧めしております。

# 7. 開発の進め方

3つの部に分けて進めます。それぞれ単独で本番投入でき、楽楽販売と並行して動かしながら段階的に切り替えられます。

| 部 | 内容 | この部が終わった時点でできること |
| --- | --- | --- |
| 第1部 | マスタ・在庫・受注・出荷指示 | 作業4名の方が、楽楽販売を開かずに1日の業務を終えられます。物流センターで現行と同じ帳票がまとめて出力できます。請求は引き続き楽楽販売で行います。 |
| 第2部 | 請求・売掛・仕入・買掛・入出金・ロイヤリティ | 1回の月次締めが本システムで完結します。並行して流した結果が現行と一致することを確認したうえで切り替えます。この時点で楽楽販売の請求機能を止められます。 |
| 第3部 | 確保数・Amazon連携・集計・バーコード・データ移行 | 通販受注の手入力がなくなります。締めの翌営業日には月次の実績が出せます。楽楽販売の契約を終了できます。 |

この順番にしている理由は、第1部が毎日の業務そのものであり、他のすべてがマスタに依存しているためです。第2部は締め1サイクル分だけ遅らせても、その間は楽楽販売で請求を出せます。第3部は、当面Excelなどで代替できる唯一の領域です。

# 8. ご確認をお願いしたいこと

## 8.1 開発を進めるうえで、いただきたいもの

| 1 | 帳票の実物サンプル | 請求書、出荷指示書、納品書、ピッキングリスト。取引先名などはマスキングいただいて構いません。帳票は物流センターと取引先に対してシステムの「顔」になる部分で、印字項目やレイアウトを実物に合わせる必要があります。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 通販CSVの位置づけ | いただいたCSVには、伝票管理番号・送り状番号・出荷倉庫・出荷日が取り込む前から入っておりました。このため、（A）これから出荷指示を出すための受注データ、（B）すでに出荷が済んだ実績データ、のどちらでしょうか。現在は（B）と想定しております。 |
| 3 | サーバーの置き場所 | クラウドか社内か。開発の進行には影響しませんが、準備に時間がかかる場合がありますので、方針だけ早めに決めていただけますと安心です。 |

## 8.2 その他の確認事項

上記のほかに13件の確認事項がありますが、いずれも仮の仕様を決めたうえで進めておりますので、お手隙のときで結構です。主なものは以下です。

| 確認事項 | 現在の仮の扱い |
| --- | --- |
| 消費税の端数処理（伝票単位か請求書単位か、切捨てか四捨五入か） | 請求書単位・税率別・切捨てで実装し、設定で変更できるようにしています。 |
| ロイヤリティの計算式と、現在お使いの集計表 | 料率と定額の両方を持たせ、計算の基準も設定で選べるようにしています。 |
| 売掛残高一覧の「未計上10%／8%」「調整10%／8%」「手数料」の定義 | 現行と同じ項目を同じ並びで用意し、当面は手入力できるようにしています。 |
| 確保数の運用単位（放送日ごとか、月ごとか） | 期間で持たせているため、どちらでも表現できます。 |
| 委託と買取で、売上を計上するタイミング | 受注に委託・買取の区分を持たせています。 |
| 納品ルールの中身 | リードタイム、曜日、自由記述の3項目で受けています。 |
| 区分の選択肢（取引先の区分・区分2、伝票発行分類など） | 画面から追加できるため、後から登録いただけます。 |
| 楽楽販売からのデータの出し方と、移行する範囲 | マスタと期首残高を先に、過去伝票は第3部で対応します。 |

## 8.3 今後の予定

ご確認いただいたうえで、第2部・第3部も含めたシステムの土台（バックエンド）の開発に着手いたします。上記8.1の1と2につきましては、帳票と通販の取込の作り込みに直接関わりますので、いただけますと大変助かります。

本書に記載していない詳細（テーブル定義63件、全機能の一覧、外部データ連携の項目対応表など）は別途作成しております。ご入用の際はお申し付けください。

— 以上 —