販売管理システム
要件定義書

株式会社コニー 様

版数：第 1.0 版

作成日：2026年9月3日

作成者：渡辺（TechStudio）

対象範囲：第1部・第2部・第3部（全体）

# 改訂履歴

| 版数 | 改訂日 | 改訂者 | 改訂内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026/09/03 | 渡辺 | 初版作成。ヒアリング内容、提供資料4点、実データCSV2本に基づき作成。 |

# 目次

［Word で F9 キーを押すと目次が生成されます］

# 第1章　はじめに

## 1.1　本書の目的

本書は、株式会社コニー様（以下「貴社」）において現在ご利用中の販売管理システム「楽楽販売」を、自社開発システムへ置き換えるにあたり、その要件を定義するものである。

本書は以下を目的とする。

・貴社の業務範囲および業務ルールを文書として確定させ、開発者・貴社双方の共通認識とすること

・データベース構造を確定させ、後戻りのない開発着手を可能にすること

・開発範囲を3部に分割し、段階的なリリース計画の根拠とすること

・現時点で未確定の事項を明示し、確認すべき論点を漏れなく管理すること

## 1.2　対象読者

| 対象 | 本書の読み方 |
| --- | --- |
| 貴社 ご担当者様 | 第2章（システム概要）、第4章（機能要件）、第5章（画面・帳票要件）、第10章（開発計画）、第11章（未確定事項）をご確認いただきたい。特に第11章は回答をお願いする箇所である。 |
| 貴社 現場ご担当者様 | 第3章（業務フロー）、第4章（機能要件）が現行運用と一致しているかをご確認いただきたい。 |
| 開発者 | 全章。特に第6章（データベース設計）、第7章（外部データ連携仕様）が実装の基準となる。 |

## 1.3　用語定義

| 用語 | 定義 |
| --- | --- |
| 取引先 | 販社（テレビ通販・カタログ通販等）および仕入先の総称。得意先と仕入先を同一マスタで管理する。 |
| 販社 | 貴社商品を販売する取引先。テレビ通販事業者、カタログ通販事業者等。 |
| 納品先 | 取引先が指定する配送先。1取引先に対し複数存在する。 |
| 販売カテゴリー | 取引先内における販売経路の区分。OA（オンエア＝テレビ放送枠）、カタログ、WEB 等。マスタ登録して選択する。 |
| 確保数 | 取引先×販売カテゴリー×商品の単位で、あらかじめ引き当てておく在庫数量。放送枠等に対する在庫のコミット。 |
| SKU | 色・サイズ・入数まで特定した最小販売単位。貴社の自社商品コード体系（例：FT1196-0306-100）がこれに相当する。 |
| 実在庫 | 倉庫に物理的に存在する数量。 |
| 引当 | 受注に対して在庫を確保する処理。実在庫は減らさず、引当数量のみを増やす。 |
| 有効在庫 | 実在庫 − 引当済数量。新規受注に対して引当可能な数量。 |
| 委託 | 販社等に在庫を預けたまま、販売された分のみ売上計上する取引形態。買取の対義。 |
| 再生 | 返品された商品を検品し、良品として在庫に戻す作業。 |
| ロイヤリティ | ライセンスブランド商品の販売に伴い発生する使用料。 |
| 同梱 | 複数の受注を1つの出荷にまとめること。 |
| OMS | Order Management System。通販受注を管理する既存システム。 |

## 1.4　前提資料

| No | 資料名 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 受発注システム内容 | マスタ登録項目および作業内容の一覧 |
| 2 | 各画面 | 取引先／商品／納品先／得意先別商品／仕入／倉庫／在庫表 の入力画面 |
| 3 | 各画面_経理 | 仕入・経費登録／売掛・買掛残高一覧／仕入マスタ登録／入出金処理 の各フォーム |
| 4 | 販売管理システム調整点 | デモ版確認後の調整要望（受注処理・請求書・入金・仕入・登録マスタ・その他） |
| 5 | OS_beautyjapan_20260901_170556.csv | OMS 受注／出荷データ実サンプル（Shift-JIS） |
| 6 | 2026AugMonthlyTransaction.csv | Amazon FBA 月次トランザクションレポート実サンプル（Shift-JIS） |
| 7 | ヒアリング記録 | 2026/08/17〜09/03 のやり取り全文 |

## 1.5　本書の構成

| 章 | 内容 | 主な用途 |
| --- | --- | --- |
| 第1章 はじめに | 目的、用語、前提資料 | — |
| 第2章 システム概要 | 背景、事業構造、対象範囲、構成方針、規模 | 合意形成 |
| 第3章 業務フロー | 卸・通販・Amazon・入荷・返品・月次締めの各フロー | 現行との突合 |
| 第4章 機能要件 | 機能一覧（61機能）と主要機能の詳細 | 開発範囲の確定 |
| 第5章 画面・帳票要件 | 画面一覧、帳票一覧、印刷方式 | — |
| 第6章 データベース設計 | 設計方針、命名規約、ER図、全63テーブルの定義、制約、引当仕様、採番 | 実装の基準 |
| 第7章 外部データ連携仕様 | OMS 受注CSV、Amazon トランザクションの取込仕様 | 実装の基準 |
| 第8章 非機能要件 | 性能、可用性、セキュリティ、稼働環境、保守 | — |
| 第9章 移行要件 | 移行対象、項目マッピング、移行手順 | — |
| 第10章 開発計画 | 3部構成の定義と順序 | スケジュール |
| 第11章 未確定事項と暫定仕様 | Q1〜Q16 と、それぞれの暫定仕様 | ご回答をお願いする箇所 |
| 第12章 受入基準・テスト観点 | 部ごとの受入基準、データベース設計の検証結果 | 検収 |
| 付録A | 区分値マスタ初期データ | — |
| 付録B | 権限マトリクス（暫定） | — |

第11章の未確定事項はすべてに暫定仕様を定めているため、ご回答を待たずに設計・実装を進められる。ご回答を受領した時点で、暫定仕様との差分のみを反映する。

# 第2章　システム概要

## 2.1　導入の背景と目的

貴社は現在「楽楽販売」により、販社および通販の受発注処理、物流センターへの出荷指示、在庫管理、伝票作成、経費管理、販売実績データ管理を運用されている。同システムの利用料が月額20万円に達し、コスト構造の見直しが必要となったことが本件の背景である。

したがって本システムの目的は、現行業務の変更ではなく、現行業務を維持したままの基盤置き換えである。以下の3点を基本方針とする。

| No | 方針 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 機能パリティを最優先する | 現行「楽楽販売」で運用されている業務は、原則としてすべて同等の機能で実現する。要望されていない仕様変更は行わない。 |
| 2 | 操作を変えない | 画面の並び、項目名、入力の流れは現行を踏襲する。作業ユーザー4名が再教育なしで移行できることを目標とする。改善提案がある場合は、実装前に提示し承認を得る。 |
| 3 | 明示された改善点のみ反映する | 「販売管理システム調整点」で要望された事項（一括印刷、添付ファイル、フォームコピー、郵便番号自動入力、CSV取込、確保数の2軸フィルタ等）は本システムで解決する。 |

## 2.2　事業構造の整理

本システムの設計は、貴社の事業構造に強く依存する。提供資料および実データから、以下のとおり整理した。

### 2.2.1　販売チャネル

| 区分 | チャネル | 特性 |
| --- | --- | --- |
| 卸（BtoB） | テレビ通販販社 | 放送枠（OA）に対して在庫を確保する。販社ごとに専用商品コード・専用商品名・専用色サイズ表記を持つ。納品先は1販社に複数。締め日は取引先ごとに異なる。 |
|  | カタログ通販販社 | 同上。カタログ掲載期間に対する確保が発生する。 |
| 通販（BtoC） | 自社サイト（MakeShop） | OMS 経由で受注。同梱・セット・販促品・送料行を含む。 |
|  | 楽天市場 | OMS 経由で受注（API自動取込）。 |
|  | Yahoo!ショッピング | OMS 経由で受注（受データ自動作成）。 |
|  | 実店舗 | OMS へ手入力。 |
|  | Amazon（FBA） | 月次トランザクションレポートで売上・手数料・返金・入金を把握。Amazon 専用 SKU 体系を持つ。 |

### 2.2.2　構造上の重要事項

形の異なる2種類の受注が、1つのパイプラインに同居する。

（A）卸：取引先 → 納品先、得意先専用コード・専用単価、締日請求、売掛管理、確保数、委託／買取

（B）通販：個人宛、顧客直送、送り状・代引、同梱、決済手数料、プラットフォーム手数料

「販売管理システム調整点」1-③「区分で直送を選んだときは、個人宛の情報を入力する欄が出てくる」は、この切替が画面に現れたものである。データベース設計上もっとも重要な構造的事実であり、受注テーブルは受注区分により適用項目・検証・出力帳票が切り替わる設計とする。

### 2.2.3　在庫の所在

在庫は複数倉庫にまたがる。実データ上、以下の倉庫区分が確認されている。

・コニー倉庫（EC）

・コニー倉庫（交換・EC）

・コニー倉庫（補正下着他）

・コニー倉庫（コニーストア）

加えて、マスタ設計上「委託倉庫」（取引先に預けた在庫）の概念が存在する。倉庫マスタが得意先ID・納品先IDを保持していることから、委託先を倉庫として扱う運用と判断した。

### 2.2.4　ブランドとロイヤリティ

商品は複数ブランドにまたがる（LUXCEAR、芦屋美整体 等）。ライセンスブランドが存在するため、ロイヤリティ計算は実運用されている機能である。ロイヤリティの適用可否は以下3か所の設定の組み合わせで決定される。

| 設定箇所 | 項目 | 役割 |
| --- | --- | --- |
| 商品マスタ | ロイヤリティ区分 | 商品としてロイヤリティ対象か（機械商品は登録） |
| 得意先別商品マスタ | ロイヤリティ× | 対象外商品に○を付ける（個別除外） |
| 取引先マスタ | ロイヤリティ | 取引先単位の設定 |

「販売管理システム調整点」6-④により、実際の入力設定は取引先別商品登録時に行う。

## 2.3　対象業務範囲

| No | 業務 | 内容 | 対象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | マスタ管理 | 取引先、納品先、商品、SKU、得意先別商品、倉庫、仕入、納品ルール、セット、販売カテゴリー、各種分類 | 対象 |
| 2 | 受注管理 | 卸受注、直送受注、通販受注（CSV取込） | 対象 |
| 3 | 在庫管理 | 在庫照会、引当、入荷登録、入出荷履歴、委託在庫、不良在庫 | 対象 |
| 4 | 出荷管理 | 出荷指示、帳票発行（一括印刷）、出荷確定 | 対象 |
| 5 | 返品・再生 | 返品受付、検品、良品／不良品振替 | 対象 |
| 6 | 請求・売掛 | 取引先別締日での請求書発行、売掛残高管理、入金消込 | 対象 |
| 7 | 仕入・買掛・経費 | 仕入登録、経費登録、買掛残高管理、支払管理 | 対象 |
| 8 | 入出金 | 入出金処理（振込・現金・手形・相殺・小切手・集金・海外送金） | 対象 |
| 9 | ロイヤリティ | 月次ロイヤリティ計算 | 対象 |
| 10 | 実績・集計 | 販売実績管理、販売スケジュール、任意条件集計 | 対象 |
| 11 | 外部連携 | OMS受注CSV取込、Amazonトランザクション取込 | 対象 |
| 12 | 会計仕訳・決算 | 総勘定元帳、決算書作成 | 対象外 |
| 13 | 給与計算・人事 | — | 対象外 |
| 14 | EC カート機能 | 既存 OMS／各モールを継続利用 | 対象外 |
| 15 | 送り状発行 | ヤマト運輸 B2 等の既存手段を継続利用 | 対象外 |

## 2.4　システム構成方針

| 項目 | 採用 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| データベース | PostgreSQL 17 | 金額の厳密計算（NUMERIC）、引当時の行ロック、売掛残高の繰越計算に必要なウィンドウ関数、CSV生データ保持のJSONB、再取込の冪等性を担保する部分ユニークインデックスをすべて標準で備える。ライセンス費用が発生しない。クラウド・社内設置のいずれでも同一構成で稼働する。 |
| アプリケーション | Webアプリケーション | 物流センターPCのブラウザから直接印刷でき、遠隔操作の要否を問わず運用できる。閲覧20名への配布も容易。 |
| ファイル保管 | ファイルストレージ | 添付ファイルはデータベースに格納せず、ストレージに保管しパスのみをデータベースで管理する。 |
| 文字コード | UTF-8 | データベース・アプリケーションはUTF-8とする。取込対象CSVはShift-JISであるため、取込時に変換する。 |
| タイムゾーン | JST（表示）／timestamptz（保持） | — |

【未確定】 サーバーをクラウドに設置するか社内に設置するかは未回答である（第11章 Q16）。本システムはいずれでも同一構成で稼働する設計とするが、クラウドを選択される場合は、顧客の氏名・住所・電話番号を扱うため国内リージョンを推奨する。

## 2.5　システム規模

| 項目 | 規模 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 商品SKU数 | 約 1,000 件 | 色・サイズ展開を含む |
| 取引先数 | 約 1,000 件 | 得意先・仕入先の合計 |
| 受注処理件数 | 約 1,500 件／月 | 卸・通販の合計 |
| 仕入（経費）件数 | 約 500 件／月 | — |
| 作業ユーザー数 | 4 名 | 登録・更新権限あり |
| 閲覧ユーザー数 | 20 名 | 参照のみ |
| 年間データ増加量（想定） | 受注明細 約 5万行／年 | 受注1件あたり平均3明細として算出 |

# 第3章　業務フロー

## 3.1　卸（販社向け）受注フロー

| No | 処理 | 内容 | 関連機能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 受注入力 | 取引先を選択すると、取引先別商品登録に基づき取扱ブランドがリスト表示される。ブランドから商品リストを表示し、SKUを選択して数量を入力する。販売カテゴリー（OA／カタログ／WEB等）を指定する。 | 受注登録 |
| 2 | 納品先指定 | 取引先に紐づく納品先を選択する。納品先には得意先が発行した納品先No、作業指示内容が設定されている。 | 受注登録 |
| 3 | 確保数確認 | 取引先×販売カテゴリー×商品の確保数の残数を確認する。 | 確保数管理 |
| 4 | 在庫確認・引当 | 出荷元倉庫の有効在庫を確認し、引当を行う。セット商品は構成商品に展開して各商品から引き落とす。 | 在庫引当 |
| 5 | 備考・添付登録 | 出荷備考、納品書備考を入力する。販社からの指示書等がある場合はファイルを添付する。 | 受注登録 |
| 6 | 出荷指示作成 | 出荷指示書、ピッキングリスト、納品書、添付ファイルの最大4点を確認し、確定ボタンを押す。この時点では印刷しない。 | 出荷指示 |
| 7 | 一括印刷 | 出荷依頼一覧から印刷対象をチェックし、印刷ボタンでまとめて印刷する。物流センターPCのブラウザから実行する。 | 出荷指示 |
| 8 | バーコード出力 | 出荷指示ごとにJANコードをExcel出力し、バーテンダーでバーコードを印刷する。 | JAN出力 |
| 9 | 出荷確定 | 出荷実績を確定する。実在庫が減少し、引当が解除される。売上が計上される。 | 出荷確定 |
| 10 | （取消時）削除 | 出荷一覧から削除すると引当が解除され、有効在庫が戻る。実在庫は変動しない。 | 出荷指示 |

## 3.2　通販受注フロー

| No | 処理 | 内容 | 関連機能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OMS受注 | 自社サイト・楽天・Yahoo!・実店舗の受注が既存OMSに集約される。 | （システム対象外） |
| 2 | CSV出力 | OMSからCSVを出力する（Shift-JIS）。 | （システム対象外） |
| 3 | CSV取込 | 本システムにCSVを取り込む。受注番号単位で受注ヘッダと明細に正規化し、出荷一覧に追加する。 | OMS CSV取込 |
| 4 | 編集・調整 | 取り込んだ内容を出荷一覧で編集・調整する。 | 出荷一覧 |
| 5 | 在庫反映 | 自社商品コード（SKU）により商品を特定し、出荷倉庫の在庫を引き落とす。 | 在庫引当 |
| 6 | 売上計上 | 通販売上として計上する。 | 売上計上 |

【未確定】 提供されたOMS CSVには、伝票管理番号（D02094xx）、ヤマト運輸の送り状番号、出荷倉庫、出荷日が取込前から記録されている。したがって本CSVは「出荷指示を出すための受注データ」ではなく「出荷済み実績データ」と読める。この位置づけにより第1部の範囲が変わるため、確認が必要である（第11章 Q1）。

## 3.3　Amazon（FBA）フロー

| No | 処理 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 月次レポート取得 | Amazon セラーセントラルから月次トランザクションレポートを取得する（Shift-JIS）。 |
| 2 | 取込 | 本システムに取り込む。トランザクションの種類により4系統に振り分ける。 |
| 3 | 売上計上 | 「注文」を通販売上として計上する。Amazon SKU を得意先別商品マスタで自社SKUに読み替える。 |
| 4 | 返品処理 | 「返金」「調整（購入者による返品）」を返品として処理する。 |
| 5 | 経費計上 | 「注文外料金（広告費用）」「Amazon手数料（タイムセール・クーポン提供料）」「FBA手数料（在庫保管・長期在庫保管・在庫の返送）」を経費計上する。 |
| 6 | 入金消込 | 「振込」を入金として消し込む。 |

## 3.4　入荷フロー

| No | 処理 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 入荷指示 | 商品と倉庫を入力して入荷指示を登録する。 |
| 2 | 入荷登録 | 実際の入荷を登録する。実在庫が増加する。 |
| 3 | 在庫表反映 | 在庫表に未登録の新商品は、入荷登録により自動的に在庫表に現れる。 |

## 3.5　返品・再生フロー

| No | 処理 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 返品受付 | 販社返品、顧客返品、プラットフォーム返金を登録する。元の出荷との紐付けを行う。 |
| 2 | 入庫 | 返品在庫として倉庫に入庫する。 |
| 3 | 検品 | 検品を行い、良品／不良品を判定する。 |
| 4 | 再生 | 良品と判定された商品を良品在庫に戻す。 |
| 5 | 不良計上 | 不良品は不良在庫として区分管理する。 |
| 6 | 売掛反映 | 返品額を売掛残高一覧の「返品額」に反映する。 |

## 3.6　月次締めフロー

| No | 処理 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 締め対象抽出 | 取引先マスタの締め日に基づき、対象期間の出荷・返品を抽出する。締め日は取引先ごとに異なるため、カレンダー月ではなく取引先別の締め期間で切る。 |
| 2 | 送料計算 | 取引先マスタの「送料3万以下・直送」設定に基づき、1回の出荷が30,000円以下の場合に送料を請求額へ加算する。 |
| 3 | 請求書発行 | 請求書を発行する。前月請求金額・入金額を表示し、発注書Noを記載する。税率別内容を上部に配置する。発行日は印刷しない。 |
| 4 | 売掛残高更新 | 前回請求残高、今回入金額、繰越残高、出荷、返品額、未計上（10%／8%）、手数料、調整（10%／8%）、当月請求額、今回請求残高を算出する。 |
| 5 | 入金消込 | 入金を登録し、売掛と消し込む。 |
| 6 | ロイヤリティ計算 | 対象売上に対してロイヤリティを計算する。 |
| 7 | 支払処理 | 買掛残高に基づき支払を実行する。手形・相殺・小切手・海外送金等の決済手段に対応する。 |

# 第4章　機能要件

## 4.1　機能一覧

「部」欄は第10章に定義する開発の3部構成を示す。

| 機能ID | 機能名 | 概要 | 部 |
| --- | --- | --- | --- |
| M マスタ管理 |  |  |  |
| M-01 | 取引先マスタ | 得意先・仕入先の登録。締め日、ロイヤリティ、送料条件、インボイス番号等を保持する。 | 第1部 |
| M-02 | 取引先カテゴリーマスタ | 確保数管理に用いる取引先の分類。 | 第1部 |
| M-03 | 販売カテゴリーマスタ | OA・カタログ・WEB 等の販売経路区分。マスタ登録して選択する。 | 第1部 |
| M-04 | 媒体マスタ | 取引先・倉庫に紐づく媒体の登録。 | 第1部 |
| M-05 | 納品先マスタ | 取引先ごとの納品先を複数登録する。得意先発行の納品先No、作業指示内容を保持する。 | 第1部 |
| M-06 | 納品ルールマスタ | 納品先ごとの納品条件を登録する。 | 第1部 |
| M-07 | 作業指示内容マスタ | 納品先ごとの梱包・荷札等の作業指示を登録する。 | 第1部 |
| M-08 | 商品マスタ | 商品コード、JAN、原価、カートン入数、ロイヤリティ区分、税率等を登録する。 | 第1部 |
| M-09 | SKUコードマスタ | 品番・カラー・サイズ・入数区分から成る自社商品コード体系を登録する。 | 第1部 |
| M-10 | セット登録マスタ | セット商品の構成商品と数量を登録する。セット自体は在庫を持たない。 | 第1部 |
| M-11 | 得意先別商品マスタ | 取引先ごとの専用コード・専用商品名・単価・色サイズ表記・ロイヤリティ設定を登録する。 | 第1部 |
| M-12 | 分類マスタ | ブランド、カテゴリー、商品分類を登録する。 | 第1部 |
| M-13 | カラー・サイズマスタ | カラーID／カラー名、サイズID／サイズ名を登録する。 | 第1部 |
| M-14 | 倉庫マスタ | 自社倉庫および委託倉庫を登録する。 | 第1部 |
| M-15 | 仕入マスタ | 仕入項目、仕入単価、税区分、分類を登録する。 | 第2部 |
| M-16 | 汎用区分マスタ | 区分、区分2、費用区分、伝票発行分類等の選択肢を登録する。 | 第1部 |
| M-17 | ユーザー・権限マスタ | ユーザー、ロール、機能別権限を登録する。 | 第1部 |
| O 受注管理 |  |  |  |
| O-01 | 受注登録（卸） | 取引先→ブランド→商品→SKU→数量の順に入力する。販売カテゴリーを指定する。 | 第1部 |
| O-02 | 受注登録（直送） | 区分で直送を選択すると個人宛情報の入力欄を表示する。 | 第1部 |
| O-03 | 受注一覧・検索 | 受注の一覧表示、絞り込み、CSV出力。 | 第1部 |
| O-04 | 入力フォームコピー | 既存の受注・登録内容を複製して新規作成する。 | 第1部 |
| O-05 | 添付ファイル管理 | 受注に対しファイルを添付し、出荷指示時に出力対象とする。 | 第1部 |
| O-06 | 郵便番号住所自動入力 | 郵便番号入力により住所を自動表示する。 | 第1部 |
| S 在庫管理 |  |  |  |
| S-01 | 在庫表 | 商品×倉庫×ロット単位の在庫照会。実在庫・引当済・有効在庫を表示する。 | 第1部 |
| S-02 | 在庫引当・引当解除 | 受注に対する引当、および削除時の引当解除。 | 第1部 |
| S-03 | 入荷指示 | 商品と倉庫を入力して入荷を指示する。 | 第1部 |
| S-04 | 入荷登録 | 入荷実績を登録し実在庫を増加させる。新商品は在庫表に自動追加される。 | 第1部 |
| S-05 | 入出荷履歴 | 在庫移動の全履歴を照会する。 | 第1部 |
| S-06 | 委託在庫管理 | 委託商品コード、委託残を管理する。 | 第1部 |
| S-07 | 不良在庫管理 | 不良品を良品と区分して管理する。 | 第2部 |
| S-08 | 取引先別確保数 | 取引先×販売カテゴリー×商品の確保数を登録・更新し、取引先別／商品別の2軸で照会する。 | 第3部 |
| D 出荷管理 |  |  |  |
| D-01 | 出荷指示作成・確定 | 出荷指示書・ピッキングリスト・納品書・添付ファイルの4点を確認し確定する。確定時点では印刷しない。 | 第1部 |
| D-02 | 出荷依頼一覧 | 確定済み出荷指示の一覧。印刷対象をチェックする。 | 第1部 |
| D-03 | 帳票一括印刷 | チェックした出荷指示の帳票をまとめて印刷する。 | 第1部 |
| D-04 | 出荷指示削除 | 出荷一覧から削除すると引当が解除され有効在庫が戻る。 | 第1部 |
| D-05 | 出荷確定・売上計上 | 出荷実績を確定し実在庫を減算、売上を計上する。 | 第1部 |
| D-06 | JANコードExcel出力 | 出荷指示単位でJANコードをExcel出力する。 | 第1部 |
| D-07 | バーコード生成 | システム内でバーコードを生成・印刷する（バーテンダー代替）。 | 第3部 |
| R 返品・再生 |  |  |  |
| R-01 | 返品受付 | 販社返品・顧客返品・プラットフォーム返金を登録する。 | 第2部 |
| R-02 | 検品・再生 | 返品在庫を検品し、良品を在庫に戻す。 | 第2部 |
| R-03 | 不良品処理 | 不良判定品を不良在庫へ振り替える。 | 第2部 |
| B 請求・売掛 |  |  |  |
| B-01 | 締め処理 | 取引先別の締め日で対象期間の売上・返品を確定する。 | 第2部 |
| B-02 | 請求書発行 | 請求書を発行・印刷・PDF出力する。 | 第2部 |
| B-03 | 送料自動計算 | 1回の出荷が30,000円以下の場合に送料を請求額へ加算する。 | 第2部 |
| B-04 | 売掛残高一覧 | 取引先別に12項目の残高を一覧表示する。 | 第2部 |
| B-05 | 入金登録・消込 | 入金を登録し売掛と消し込む。 | 第2部 |
| P 仕入・買掛・経費 |  |  |  |
| P-01 | 仕入・経費登録 | ヘッダと明細から成る仕入・経費を登録する。明細は対象ブランド・対象商品分類・対象商品に紐付ける。 | 第2部 |
| P-02 | 仕入一覧 | 仕入・経費の一覧表示と検索。 | 第2部 |
| P-03 | 買掛残高一覧 | 取引先別の買掛残高を一覧表示する。 | 第2部 |
| P-04 | 支払処理 | 買掛に対する支払を登録する。 | 第2部 |
| C 入出金 |  |  |  |
| C-01 | 入出金処理 | 振込・現金・手形・相殺・小切手・集金・海外送金に対応した入出金を登録する。 | 第2部 |
| C-02 | 入出金一括登録 | 複数件の入出金をまとめて登録する。 | 第2部 |
| Y ロイヤリティ |  |  |  |
| Y-01 | ロイヤリティ設定 | 取引先別商品登録時にロイヤリティを設定する。 | 第1部 |
| Y-02 | ロイヤリティ月次計算 | 対象売上に対しロイヤリティを毎月計算する。 | 第2部 |
| A 実績・集計 |  |  |  |
| A-01 | 販売実績管理 | チャネル別・商品別・取引先別の販売実績を管理する。 | 第3部 |
| A-02 | 販売スケジュール | 販売予定月・入荷予定月を管理する。 | 第3部 |
| A-03 | 汎用クエリ集計 | 任意条件での集計とCSV出力。条件を保存して再利用できる。 | 第3部 |
| I 外部連携 |  |  |  |
| I-01 | OMS受注CSV取込 | 自社サイト・楽天・Yahoo!・実店舗の受注CSVを取り込む。 | 第1部 |
| I-02 | Amazonトランザクション取込 | Amazon月次レポートを売上・返品・経費・入金の4系統に振り分けて取り込む。 | 第3部 |
| I-03 | 取込履歴・エラー管理 | 取込バッチの履歴、エラー内容、取消を管理する。 | 第1部 |
| I-04 | データ移行 | 楽楽販売からのマスタ・伝票データ移行。 | 第3部 |

## 4.2　マスタ管理（M）

### 4.2.1　M-01 取引先マスタ

現行の入力画面の項目を踏襲する。得意先と仕入先を同一マスタで管理し、フラグで区別する。

| 項目 | 必須 | 仕様 |
| --- | --- | --- |
| 取引先コード | 必須 | 一意。手入力。 |
| 担当者名 | — | 選択（ユーザーマスタ）。 |
| 媒体名 | — | 選択（媒体マスタ）。 |
| 粗利調整対象 | — | 選択。粗利調整の対象取引先を識別する。 |
| 区分／区分2 | — | 選択（汎用区分マスタ）。選択肢は第11章 Q5 にて確認。 |
| 適格請求書発行事業者番号 | — | インボイス制度対応。請求書に印字する。 |
| 取引先名略称 | — | 一覧表示等で使用する。 |
| 毎月請求書発行 | — | 選択。締め処理時の対象判定に使用する。 |
| 電子化 | — | 選択。請求書の電子送付可否。 |
| 請求書事項 | — | 請求書に印字する取引先固有の文言。 |
| 送料3万以下・直送 | — | 選択。1回の出荷が30,000円以下の場合に送料を請求するかを制御する。 |
| 取引先名1／取引先名2 | 必須 | 正式名称。2行に分けて保持する。 |
| ロイヤリティ | — | 取引先単位のロイヤリティ設定。 |
| 締め日 | 必須 | 取引先ごとに異なる。請求対象期間の基準となる。 |
| 支払条件 | — | 支払月・支払日。買掛の支払予定日算出に使用する。 |

### 4.2.2　M-05 納品先マスタ

1取引先に対して複数の納品先を登録できることが必須要件である。

| 項目 | 必須 | 仕様 |
| --- | --- | --- |
| 得意先コード／得意先名 | 必須 | 取引先マスタから選択（検索ボタンあり）。 |
| 区分 | — | 選択（汎用区分マスタ）。 |
| 納品先コード | 必須 | 自動採番。 |
| 納品先名 | 必須 | — |
| 納品先No | — | 得意先が発行している納品先No。自社採番とは別に保持し、帳票に印字する。 |
| 荷受人 | — | — |
| 郵便番号／住所／電話番号／FAX番号 | — | 郵便番号入力により住所を自動表示する。 |
| マスタ検索表示区分名 | — | 選択（汎用区分マスタ）。 |
| 伝票発行分類名 | — | 選択（汎用区分マスタ）。帳票様式の切替に使用する。 |
| 納品書出力用1／2 | — | 納品書に印字する自由記述。 |
| 作業指示内容ID／作業指示内容 | — | 納品先ごとの梱包・荷札等の指示。出荷指示書に出力し、倉庫の現場まで届ける必要がある。 |
| 納品ルール | — | 納品ルールマスタから選択。 |

### 4.2.3　M-08 商品マスタ／M-09 SKUコードマスタ

商品マスタは品番レベル、SKUコードマスタは色・サイズ・入数まで特定した最小単位を管理する。実データにおける自社商品コードの体系は以下のとおりである。

FT1196 - 03 06 - 100
  │       │  │    └─ 入数区分（100＝単品、200＝2枚組）
  │       │  └────── サイズコード（06＝L）
  │       └───────── カラーコード（03＝シフォンピンク）
  └───────────────── 品番

      
例）FT1198-11608-200 ＝ 品番FT1198 / カラー116 / サイズ08 / 2枚組

SKUコードマスタは、この既存の体系をそのまま登録・管理するものであり、新たな体系を定義するものではない。

| 商品マスタ 項目 | 必須 | 仕様 |
| --- | --- | --- |
| 区分／表示 | — | 選択（汎用区分マスタ）。 |
| 商品ID（商品コードと同じ） | 必須 | 一意。 |
| 商品コード | — | — |
| セット商品名 | — | セット商品の場合の表示名。 |
| カートン入数 | — | 数値。 |
| カラーID／カラー | — | カラーマスタから取得。 |
| サイズID／サイズ | — | サイズマスタから取得。 |
| JAN | — | バーコード出力に使用する。 |
| 備考 | — | — |
| 原価 | 必須 | 「未定・消化＝0」の運用に対応する。消化仕入の場合は0を登録する。 |
| ロイヤリティ区分 | — | 機械商品は登録する。 |
| 税率 | 必須 | 10%／8%。 |

### 4.2.4　M-10 セット登録マスタ

確認済み事項（2026/09/02）：セット商品は在庫を持たない。出荷時に構成商品それぞれの在庫から引き落とす。したがってセット登録マスタは「セット商品 → 構成商品 × 数量」の関係のみを保持し、セット商品自体には在庫レコードを作成しない。

### 4.2.5　M-11 得意先別商品マスタ

取引先ごとの専用コード体系・専用商品名・専用単価を管理する。Amazon の SKU（例：TO-GXZN-60W8）と自社 SKU（例：CS2420）が別体系であることが実データで確認されており、本マスタによる読み替えは必須機能である。

| 項目 | 必須 | 仕様 |
| --- | --- | --- |
| 商品名 | — | — |
| 単価 | 必須 | 取引先別の販売単価（下代）。 |
| メモ | — | — |
| 単価変更日付／旧単価 | — | 単価変更の履歴を保持する。 |
| コード | — | 取引先専用の商品コード。 |
| JANコード | — | 得意先専用コードは手入力で変更する。 |
| 販売名／販売名_2 | — | 取引先側で使用される商品名。帳票に印字する。 |
| 得意先JAN | — | 取引先が発行するJAN。 |
| その他 | — | — |
| 販社色／販社サイズ | — | 取引先側の色・サイズ表記。 |
| 色／サイズ | — | 自社側の色・サイズ表記。 |
| ロイヤリティ× | — | ロイヤリティ対象外商品に○を付ける。 |
| 原価 | — | 取引先別原価。 |
| 商品分類ID | — | — |

## 4.3　受注管理（O）

### 4.3.1　入力方式

「販売管理システム調整点」1-④に基づき、以下の順序で入力する。

1. 取引先を選択する

2. 当該取引先の取扱ブランドがリスト表示される（取引先別商品登録に連動）

3. ブランドを選択すると商品リストが表示される

4. SKUを選択する

5. 数量を入力する

### 4.3.2　入力項目

| 項目 | 必須 | 仕様 |
| --- | --- | --- |
| 受注番号 | 必須 | 自動採番。 |
| 受注区分 | 必須 | 卸／直送／通販。直送を選択した場合、個人宛情報の入力欄を表示する。 |
| 取引先 | 必須 | 取引先マスタから選択。 |
| 納品先 | 条件必須 | 卸の場合は必須。取引先に紐づく納品先から選択。 |
| 販売カテゴリー | 必須 | 販売カテゴリーマスタから選択（OA／カタログ／WEB 等）。 |
| 委託／買取区分 | 必須 | — |
| 発注書No | — | 取引先の発注書番号。請求書に記載する。 |
| 受注日／希望納品日 | 必須／— | — |
| 個人宛情報 | 条件必須 | 直送時に表示。氏名、フリガナ、郵便番号、住所、電話番号。郵便番号から住所を自動表示する。 |
| 出荷備考 | — | 複数行入力。出荷指示書に出力する。 |
| 納品書備考 | — | 複数行入力。納品書に出力する。 |
| 添付ファイル | — | 複数登録可。出荷指示時の出力対象となる。 |
| 明細：行区分 | 必須 | 商品／セット商品／同梱商品／販促品／送料／値引。 |
| 明細：SKU | 条件必須 | 行区分が商品系の場合は必須。 |
| 明細：数量 | 必須 | 負数を許容する（販促品・値引行）。 |
| 明細：単価／税率／金額 | 必須 | 取引先別商品マスタの単価を初期表示し、変更可能とする。 |

実データからの要件：OMS CSV には「セット商品 → 同梱商品」の親子行、個数 −1 の販促品行（例：2026年夏の粗品特別値引、クーポン分（店舗発行）：500円OFF）、送料行が含まれる。受注明細モデルは、負数数量および非商品行を初日から受け入れる設計とする。

### 4.3.3　O-04 入力フォームコピー

「同じような受注内容や登録内容が多い」ため、既存レコードを複製して新規作成する機能を全登録フォームに設ける。複製時は伝票番号・日付を新規採番／当日日付に置き換える。

## 4.4　在庫管理（S）

### 4.4.1　在庫数量の定義

有効在庫 ＝ 実在庫数量 － 引当済数量

| 数量 | 定義 |
| --- | --- |
| 実在庫数量 | 倉庫に物理的に存在する数量。入荷・出荷確定・返品入庫・棚卸により増減する。 |
| 引当済数量 | 受注に対して確保済みの数量。引当・引当解除・出荷確定により増減する。 |
| 有効在庫 | 新規受注に対して引当可能な数量。上式により算出する（データベース上は生成列）。 |
| 委託残 | 委託先に預けている在庫のうち未消化の数量。 |

### 4.4.2　S-02 引当・引当解除

引当処理の手順を以下に定める。

| No | 処理 |
| --- | --- |
| 1 | 受注明細がセット商品の場合、セット登録マスタにより構成商品へ展開する。 |
| 2 | 出荷元倉庫を決定する（納品先の納品ルール、または手動指定）。 |
| 3 | 対象の在庫レコードを排他ロックする。 |
| 4 | 有効在庫 ≧ 要求数量 を検証する。不足する場合は引当不可として一覧に表示する。 |
| 5 | 引当済数量を加算し、引当レコードと在庫移動履歴を作成する。 |
| 6 | トランザクションをコミットする。 |

確認済み事項（2026/09/02）：出荷一覧から削除した場合、引当が外れて有効在庫が戻る。実在庫数量は変動しない。

### 4.4.3　S-08 取引先別確保数

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| 管理単位 | 取引先 × 販売カテゴリー × 商品（SKU） × 対象期間 |
| 入力 | 専用のフォーマットで入力する。毎日更新する。 |
| 照会 | 取引先別・商品別の両方のフィルタで絞り込める。 |
| 集計チェック | 確保数の合計と在庫数の突合を行う。 |
| 受注時の扱い | 受注登録時に確保数の残数を参照する。警告とするかエラーとするかは第11章 Q12 にて確認。 |

## 4.5　出荷管理（D）

### 4.5.1　出荷指示から印刷までの流れ

「販売管理システム調整点」1-⑤⑥に基づき、以下のとおりとする。現行では出荷指示を一件ごとに印刷しているが、本システムでは確定と印刷を分離し、一括印刷を可能とする。

| No | 段階 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 帳票内容の確認 | 出荷指示書、ピッキングリスト、納品書、添付ファイルの最大4点を画面上で確認する。 |
| 2 | 確定 | 確定ボタンを押す。この時点では印刷しない。 |
| 3 | 印刷対象の選択 | 出荷依頼一覧から印刷するものをチェックする。 |
| 4 | 一括印刷 | 印刷ボタンでまとめて印刷する。複数の出荷指示の帳票を1つのPDFに結合し、1回の印刷ジョブで出力する。 |
| 5 | 印刷場所 | 物流センターPCのブラウザから実行する。遠隔操作による運用も従来どおり可能とする。 |

### 4.5.2　D-06 JANコードExcel出力

出荷指示ごとに、対象商品のJANコードをExcel形式で出力する。バーテンダーでのバーコード印刷に使用する。第3部にてシステム内でのバーコード生成に置き換える。

## 4.6　請求・売掛（B）

### 4.6.1　B-01 締め処理

締め日は取引先ごとに異なる。カレンダー月ではなく、取引先別の締め期間で対象を切り出す。

### 4.6.2　B-02 請求書

| 要件 | 内容 | 出典 |
| --- | --- | --- |
| 発注書Noの記載 | 請求書に発注書Noを記載する。 | 調整点2-① |
| 発行日の印刷 | 印刷しない。 | 調整点2-② |
| 税率別内容の配置 | 税率別（10%／8%）の内訳を上部に配置する。 | 調整点2-③ |
| 前月請求金額・入金額 | 請求書に表示する。 | 受発注システム内容 |
| 適格請求書発行事業者番号 | 取引先マスタの登録番号を印字する。 | 取引先マスタ |
| 請求書事項 | 取引先マスタの請求書事項を印字する。 | 取引先マスタ |

【未確定】 請求書の実物サンプルが未提出である（第11章 Q7）。帳票のレイアウトは実物に合わせて確定する必要があるため、本項目は暫定である。

### 4.6.3　B-03 送料自動計算

条件：1回の出荷金額 ≦ 30,000円
処理：取引先マスタ「送料3万以下・直送」が有効な場合、送料を請求額に加算する

### 4.6.4　B-04 売掛残高一覧

現行の項目構成をそのまま踏襲する。

| No | 項目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 事業者番号 | 取引先の事業者番号。 |
| 2 | 得意先名 | — |
| 3 | 前回請求残高 | 前回締め時点の請求残高。 |
| 4 | 今回入金額 | 当期間の入金額。 |
| 5 | 繰越残高 | 前回請求残高 − 今回入金額。 |
| 6 | 出荷 | 当期間の出荷（売上）金額。 |
| 7 | 返品額 | 当期間の返品金額。 |
| 8 | 未計上10% | 税率10%の未計上額。定義は第11章 Q10 にて確認。 |
| 9 | 未計上8% | 税率8%の未計上額。同上。 |
| 10 | 手数料 | 取引先控除の手数料。同上。 |
| 11 | 調整10% | 税率10%の調整額。同上。 |
| 12 | 調整8% | 税率8%の調整額。同上。 |
| 13 | 当月請求額 | 当期間の請求額。 |
| 14 | 今回請求残高 | 繰越残高 ＋ 当月請求額。 |

## 4.7　仕入・買掛・経費（P）／入出金（C）

### 4.7.1　P-01 仕入・経費登録

ヘッダと明細から成る。項目および並び順は現行フォームを踏襲する。

| 区分 | 項目 | 仕様 |
| --- | --- | --- |
| ヘッダ | 処理 | 選択。 |
|  | 区分 | 仕入／経費。 |
|  | 仕入日 | 自動採番の伝票日付。 |
|  | 通貨 | 円／外貨。海外仕入に対応する。 |
|  | 経費区分 | 選択（汎用区分マスタ）。 |
|  | 納品日 | — |
|  | 支払日／支払日2 | 2つの支払日を保持する。 |
|  | 仕入先ID／仕入先名 | 取引先マスタから選択。 |
|  | ブランドID／ブランド | ブランドマスタから選択。 |
|  | 商品分類ID／商品分類 | 商品分類マスタから選択。 |
| 明細 | 費用区分 | 選択（汎用区分マスタ）。 |
|  | 仕入項目ID／仕入コード／仕入項目 | 仕入マスタから選択。 |
|  | 数量／仕入単価／小計 | 小計は自動計算。 |
|  | 税区分／税率 | 10%／8%／非課税。 |
|  | 対象ブランド番号／対象ブランド | 費用を配賦する対象ブランド。 |
|  | 対象商品分類ID／対象商品 | 費用を配賦する対象商品分類・商品。 |
|  | 対象商品ID | 同上。 |
|  | 倉庫ID／倉庫名 | 倉庫マスタから選択。 |
|  | 備考 | 複数行入力。 |
| フッタ | 合計金額 | 明細の自動集計。 |

### 4.7.2　C-01 入出金処理

項目および並び順は現行フォームを踏襲する。

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| 入出金ID | 自動採番。 |
| 通貨 | 円／外貨。 |
| 月 | 対象年月。 |
| 入金予定日 | — |
| 区分 | 入金／出金。 |
| 種類 | 選択。 |
| 営業担当名 | — |
| 取引先ID／取引先名／先方担当 | 取引先マスタから選択。 |
| 金額 | — |
| 手形決済日①／手形① | 1決済で手形を2本まで保持する。 |
| 手形決済日②／手形② | 同上。 |
| 入出金日付 | 実際の入出金日。 |
| 振込／現金／手数料／集金／相殺／小切手 | 決済手段別の金額を保持する。 |
| 海外送金$／海外送金CNY | 外貨建ての送金額を保持する。 |
| 費用ID | — |
| 備考 | — |
| 操作 | 確定／リセット／一括登録。 |

# 第5章　画面・帳票要件

## 5.1　画面一覧

| 画面ID | 画面名 | 概要 | 主な操作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | ダッシュボード | 本日の出荷予定、未確定受注、引当不可一覧、取込エラーを表示する。 | 全員 |
| SC-02 | 受注一覧 | 受注の検索・絞り込み・CSV出力。 | 作業者 |
| SC-03 | 受注登録／編集 | 受注の入力。コピー機能を備える。 | 作業者 |
| SC-04 | 出荷依頼一覧 | 確定済み出荷指示の一覧。印刷対象のチェックと一括印刷。 | 作業者 |
| SC-05 | 出荷指示詳細 | 帳票4点のプレビューと確定。 | 作業者 |
| SC-06 | 在庫表 | 商品×倉庫×ロットの在庫照会。 | 全員 |
| SC-07 | 入荷登録 | 入荷指示および入荷実績の登録。 | 作業者 |
| SC-08 | 入出荷履歴 | 在庫移動履歴の照会。 | 全員 |
| SC-09 | 取引先別確保数 | 確保数の入力・更新・2軸照会。 | 作業者 |
| SC-10 | 返品登録 | 返品受付・検品・再生。 | 作業者 |
| SC-11 | 締め処理 | 取引先別締め日での締め実行。 | 経理 |
| SC-12 | 請求書発行 | 請求書のプレビュー・印刷・PDF出力。 | 経理 |
| SC-13 | 売掛・買掛残高一覧 | 取引先別残高の一覧。 | 経理・閲覧者 |
| SC-14 | 仕入・経費登録 | 仕入・経費の登録。 | 経理 |
| SC-15 | 入出金処理 | 入出金の登録・一括登録。 | 経理 |
| SC-16 | ロイヤリティ計算 | 月次ロイヤリティの計算・確認。 | 経理 |
| SC-17 | CSV取込 | OMS／Amazon CSV の取込と結果確認。 | 作業者 |
| SC-18 | 販売実績・集計 | 任意条件での集計とCSV出力。 | 全員 |
| SC-19 | 販売スケジュール | 販売予定月・入荷予定月の管理。 | 作業者 |
| SC-20〜 | 各マスタ登録／一覧 | M-01〜M-17 に対応する登録・一覧画面。 | 作業者 |

## 5.2　帳票一覧

| 帳票ID | 帳票名 | 概要 | 出力 | 部 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RP-01 | 出荷指示書 | 倉庫向けの出荷指示。納品先の作業指示内容、出荷備考を出力する。 | PDF／印刷 | 第1部 |
| RP-02 | ピッキングリスト | 倉庫作業用の商品・数量・ロケーション一覧。 | PDF／印刷 | 第1部 |
| RP-03 | 納品書 | 納品先向け。納品書備考、納品書出力用1／2、得意先発行の納品先Noを出力する。 | PDF／印刷 | 第1部 |
| RP-04 | 添付ファイル | 受注に添付されたファイル。出荷指示時に併せて出力する。 | 印刷 | 第1部 |
| RP-05 | JANコード一覧 | 出荷指示単位のJANコード。バーテンダー入力用。 | Excel | 第1部 |
| RP-06 | 請求書 | 取引先別締め日での請求。税率別内訳を上部に配置し、発注書Noを記載、発行日は印刷しない。 | PDF／印刷 | 第2部 |
| RP-07 | 売掛残高一覧表 | 取引先別の売掛残高。 | PDF／Excel | 第2部 |
| RP-08 | 買掛残高一覧表 | 取引先別の買掛残高。 | PDF／Excel | 第2部 |
| RP-09 | 支払明細書 | 仕入先向けの支払明細。 | PDF | 第2部 |
| RP-10 | ロイヤリティ集計表 | 月次ロイヤリティの計算結果。 | PDF／Excel | 第2部 |
| RP-11 | バーコードラベル | システム内で生成するバーコード。 | PDF／印刷 | 第3部 |

【未確定・最優先】 RP-01 出荷指示書、RP-02 ピッキングリスト、RP-03 納品書、RP-06 請求書の実物サンプルが未提出である。帳票は物流センターおよび取引先に対するシステムの外面であり、レイアウト・印字項目は実物に合わせる必要がある。第11章 Q7 として最優先で確認をお願いしたい。

## 5.3　印刷方式

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| 出力形式 | PDF を生成し、ブラウザの印刷機能で出力する。 |
| 一括印刷 | 複数の出荷指示について、選択された帳票を1つのPDFに結合して出力する。1回の印刷ジョブで複数件を処理する。 |
| 印刷場所 | 物流センターPCのブラウザから直接実行できる。遠隔操作による従来運用も可能とする。 |
| 用紙 | A4 縦を基本とする。帳票実物の確認により確定する。 |
| 印刷履歴 | いつ・誰が・どの帳票を印刷したかを記録する。 |

# 第6章　データベース設計

## 6.1　設計方針

| No | 方針 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3部すべてを見て一度に設計する | 請求・ロイヤリティ・確保数の要件が受注・出荷のテーブル構造を制約する（税率、販売カテゴリー、委託／買取、単価履歴）。第2部・第3部の機能を後からテーブルに追加すると、稼働中データの移行が発生する。したがってデータベース設計は分割せず、全機能を対象として一度に確定させる。 |
| 2 | 在庫の整合性をデータベースで担保する | 引当・出荷・返品は複数テーブルにまたがるトランザクションとする。有効在庫が負にならないことは CHECK 制約でデータベース側に持たせ、アプリケーションの不具合が在庫を破壊しない構造とする。 |
| 3 | マスタ駆動とする | 区分・分類・カテゴリーはすべてマスタテーブルとし、ソースコードに固定値を埋め込まない。販売カテゴリーについては貴社より「マスタ登録して選ぶ形式」との明確なご指示をいただいている。 |
| 4 | 伝票は物理削除しない | 受注・出荷・請求・仕入等の伝票は取消フラグにより無効化し、レコードは残す。在庫移動履歴は一切更新・削除しない追記専用とする。 |
| 5 | 外部データは生のまま保持する | CSV 取込時、正規化した結果とは別に、取り込んだ行そのものを JSONB で保持する。取込失敗時の再処理、および取込結果と原本の突合を可能にする。 |
| 6 | 取込は冪等とする | 同一ファイルを二重に取り込んでも二重計上が発生しないよう、外部受注番号にユニーク制約を設ける。 |
| 7 | 金額は厳密計算とする | 浮動小数点型を使用しない。金額はすべて NUMERIC 型とし、端数処理は出力層の1箇所に集約する。 |
| 8 | 未確定事項は暫定仕様で埋める | 第11章の未確定事項については暫定仕様を定め、回答を待たずに設計・実装を進める。回答受領時に差分のみを反映できる構造とする。 |

## 6.2　命名規約とデータ型方針

### 6.2.1　命名規約

| 対象 | 規約 | 例 |
| --- | --- | --- |
| テーブル名 | 英小文字・スネークケース・複数形 | sales_orders |
| カラム名 | 英小文字・スネークケース | partner_code |
| 主キー | id | id |
| 外部キー | 参照先テーブル単数形 + _id | partner_id |
| 区分・分類 | 〜_code_id（汎用区分マスタ参照） | division_code_id |
| フラグ | is_〜 | is_active |
| 日時 | 〜_at | confirmed_at |
| 日付 | 〜_date | order_date |
| 数量 | qty_〜 または 〜_qty | qty_on_hand |
| 金額 | 〜_amount | total_amount |
| インデックス | ix_〜（通常）／ux_〜（ユニーク） | ix_so_partner_date |
| CHECK 制約 | ck_〜 | ck_stocks_available |

### 6.2.2　全テーブル共通カラム

以下のカラムは全テーブルに付与する。各テーブル定義では省略する。

| カラム名 | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY | 主キー（サロゲートキー）。業務コードとは別に保持する。 |
| created_at | TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now() | 作成日時。 |
| created_by | BIGINT | 作成ユーザー。users.id を参照。 |
| updated_at | TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now() | 更新日時。トリガで自動更新する。 |
| updated_by | BIGINT | 更新ユーザー。users.id を参照。 |

マスタテーブルには追加で以下を付与する。

| カラム名 | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| is_active | BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true | 有効フラグ。無効化しても既存伝票からの参照は維持される。 |
| sort_order | INTEGER | 表示順。 |
| note | TEXT | 備考。 |

明細テーブル（〜_lines）は親テーブルと生死を共にするため、created_at / created_by のみを持ち、updated_at / updated_by は持たない。

### 6.2.3　データ型方針とドメイン定義

| ドメイン名 | 実体 | 方針 |
| --- | --- | --- |
| money_amt | NUMERIC(15,4) | 金額。浮動小数点は使用しない。日本円は整数円だが、消費税計算の途中で小数が生じるため小数第4位まで保持する。端数処理は税額計算および帳票出力の1箇所に集約する。 |
| qty_num | NUMERIC(12,2) | 数量。負数を許容する（販促品・値引行、返品）。 |
| tax_rate | NUMERIC(5,2) | 税率。10.00／8.00／0.00。 |

| 対象 | 型 | 方針 |
| --- | --- | --- |
| 日時 | TIMESTAMPTZ | UTC で保持し JST で表示する。 |
| 日付 | DATE | — |
| コード | VARCHAR(n) | 業務コードは可変長文字列。ユニーク制約を付与する。 |
| 自由記述 | TEXT | 備考欄等は長さ制限を設けない。 |
| 外部データ原本 | JSONB | 取り込んだ CSV 行をそのまま保持する。GIN インデックスを付与する。 |
| 真偽値 | BOOLEAN | NULL を許容しない。既定値を必ず設定する。 |

## 6.3　エンティティ一覧

| No | テーブル名 | 論理名 | 概要 | 部 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 共通基盤（10） |  |  |  |  |
| 1 | users | ユーザー | ログインユーザー。 | 第1部 |
| 2 | roles | ロール | 権限のまとまり。 | 第1部 |
| 3 | user_roles | ユーザーロール | ユーザーとロールの紐付け。 | 第1部 |
| 4 | permissions | 権限 | 機能単位の権限定義。 | 第1部 |
| 5 | role_permissions | ロール権限 | ロールと権限の紐付け。 | 第1部 |
| 6 | code_categories | 区分カテゴリー | 汎用区分のカテゴリー定義。 | 第1部 |
| 7 | codes | 汎用区分 | 区分、区分2、費用区分、伝票発行分類等の選択肢。 | 第1部 |
| 8 | numbering_rules | 採番ルール | 伝票番号・コードの採番管理。 | 第1部 |
| 9 | attachments | 添付ファイル | 受注等に添付されるファイルのメタデータ。 | 第1部 |
| 10 | audit_logs | 監査ログ | 登録・更新・削除の操作履歴。 | 第1部 |
| B 取引先（7） |  |  |  |  |
| 11 | media | 媒体 | 取引先・倉庫に紐づく媒体。 | 第1部 |
| 12 | partner_categories | 取引先カテゴリー | 確保数管理に用いる取引先分類。 | 第1部 |
| 13 | sales_categories | 販売カテゴリー | OA・カタログ・WEB 等。 | 第1部 |
| 14 | partners | 取引先 | 得意先・仕入先。 | 第1部 |
| 15 | delivery_destinations | 納品先 | 取引先ごとの配送先（複数）。 | 第1部 |
| 16 | delivery_rules | 納品ルール | 納品先ごとの納品条件。 | 第1部 |
| 17 | work_instructions | 作業指示内容 | 納品先ごとの梱包・荷札指示。 | 第1部 |
| C 商品（11） |  |  |  |  |
| 18 | brands | ブランド | — | 第1部 |
| 19 | categories | カテゴリー | — | 第1部 |
| 20 | product_classes | 商品分類 | — | 第1部 |
| 21 | colors | カラー | カラーID／カラー名。 | 第1部 |
| 22 | sizes | サイズ | サイズID／サイズ名。 | 第1部 |
| 23 | products | 商品 | 品番レベルの商品。 | 第1部 |
| 24 | skus | SKU | 色・サイズ・入数まで特定した最小単位。 | 第1部 |
| 25 | set_headers | セット | セット商品の定義。 | 第1部 |
| 26 | set_components | セット構成 | セットの構成商品と数量。 | 第1部 |
| 27 | partner_products | 取引先別商品 | 取引先ごとの専用コード・単価・商品名。 | 第1部 |
| 28 | partner_product_prices | 取引先別単価履歴 | 単価変更の履歴。 | 第1部 |
| D 倉庫・在庫（7） |  |  |  |  |
| 29 | warehouses | 倉庫 | 自社倉庫・委託倉庫。 | 第1部 |
| 30 | stocks | 在庫 | SKU×倉庫×ロット×品質区分の在庫。 | 第1部 |
| 31 | stock_movements | 在庫移動履歴 | 入出庫の全履歴。追記専用。 | 第1部 |
| 32 | allocations | 引当 | 受注明細に対する在庫引当。 | 第1部 |
| 33 | reservations | 確保数 | 取引先×販売カテゴリー×SKU×期間の確保数。 | 第3部 |
| 34 | receipts | 入荷 | 入荷指示・入荷実績のヘッダ。 | 第1部 |
| 35 | receipt_lines | 入荷明細 | — | 第1部 |
| E 受注・出荷（8） |  |  |  |  |
| 36 | sales_orders | 受注 | 卸・直送・通販の受注ヘッダ。 | 第1部 |
| 37 | sales_order_lines | 受注明細 | 商品・セット・同梱・販促・送料・値引の各行。 | 第1部 |
| 38 | shipments | 出荷 | 出荷指示および出荷実績。 | 第1部 |
| 39 | shipment_lines | 出荷明細 | — | 第1部 |
| 40 | shipment_documents | 帳票発行履歴 | いつ・誰が・どの帳票を印刷したか。 | 第1部 |
| 41 | returns | 返品 | 返品ヘッダ。 | 第2部 |
| 42 | return_lines | 返品明細 | — | 第2部 |
| 43 | refurbishments | 再生 | 返品品の検品・良品戻し。 | 第2部 |
| F 請求・売掛（5） |  |  |  |  |
| 44 | invoices | 請求 | 取引先別締め日での請求。 | 第2部 |
| 45 | invoice_lines | 請求明細 | — | 第2部 |
| 46 | invoice_tax_summaries | 請求税率別内訳 | 税率別の対象額・税額。 | 第2部 |
| 47 | ar_ledgers | 売掛元帳 | 取引先別・期間別の売掛残高。 | 第2部 |
| 48 | cash_receipts | 入金 | 入金と消込。 | 第2部 |
| G 仕入・買掛・経費（6） |  |  |  |  |
| 49 | purchase_items | 仕入マスタ | 仕入項目・仕入単価・税区分。 | 第2部 |
| 50 | purchases | 仕入・経費 | 仕入／経費のヘッダ。 | 第2部 |
| 51 | purchase_lines | 仕入・経費明細 | 対象ブランド・対象商品への配賦を含む。 | 第2部 |
| 52 | ap_ledgers | 買掛元帳 | 取引先別・期間別の買掛残高。 | 第2部 |
| 53 | cash_payments | 出金 | 支払と消込。 | 第2部 |
| 54 | cash_transactions | 入出金 | 入出金処理フォームに対応。手形・相殺・小切手・海外送金を含む。 | 第2部 |
| H ロイヤリティ（3） |  |  |  |  |
| 55 | royalty_rules | ロイヤリティ設定 | ブランド・商品・取引先別の料率設定。 | 第1部 |
| 56 | royalty_calculations | ロイヤリティ計算 | 月次計算のヘッダ。 | 第2部 |
| 57 | royalty_calculation_lines | ロイヤリティ計算明細 | — | 第2部 |
| I 連携・分析（6） |  |  |  |  |
| 58 | import_batches | 取込バッチ | CSV取込の単位。取消可能とする。 | 第1部 |
| 59 | external_orders | 外部受注 | OMS 受注の原本（JSONB を含む）。 | 第1部 |
| 60 | external_order_lines | 外部受注明細 | — | 第1部 |
| 61 | platform_transactions | プラットフォーム取引 | Amazon 等の売上・手数料・返金・入金。 | 第3部 |
| 62 | sales_schedules | 販売スケジュール | 販売予定月・入荷予定月。 | 第3部 |
| 63 | saved_queries | 保存クエリ | 汎用集計の条件保存。 | 第3部 |

## 6.4　ER 図

### 6.4.1　全体構造

┌──────────────────┐
                        │     codes        │  汎用区分（区分・区分2・費用区分・
                        │  code_categories │  伝票発行分類・品質区分 …）
                        └────────┬─────────┘
                                 │ 全マスタから参照
   ┌─────────────────────────────┴─────────────────────────────┐
   │                                                           │
┌──┴────────────┐                                    ┌─────────┴──────┐
│   partners    │ 取引先                              │   products     │ 商品
│  （得意先／    │                                    │       │        │
│    仕入先）    │                                    │    ┌──┴───┐    │
└──┬────────────┘                                    │    │ skus │ SKU│
   │                                                 └────┴──┬───┘    │
   ├─→ delivery_destinations 納品先（1:N）                    │        │
   │        ├─→ delivery_rules      納品ルール                │        │
   │        └─→ work_instructions   作業指示内容              │        │
   │                                                          │        │
   ├─────────────── partner_products 取引先別商品 ────────────┘        │
   │                    └─→ partner_product_prices 単価履歴            │
   │                                                                   │
   ├─→ reservations 確保数 ─→ sales_categories 販売カテゴリー          │
   │                                                                   │
   │                              set_headers ─→ set_components ───────┘
   │                              （セットは在庫を持たない）
   │
   ├─→ sales_orders 受注 ─→ sales_order_lines 受注明細
   │        │                      │
   │        │                      └─→ allocations 引当 ─→ stocks 在庫
   │        ├─→ attachments 添付
   │        └─→ shipments 出荷 ─→ shipment_lines 出荷明細
   │                 │              └─→ shipment_documents 帳票発行履歴
   │                 └─→ returns 返品 ─→ return_lines ─→ refurbishments 再生
   │
   ├─→ invoices 請求 ─→ invoice_lines / invoice_tax_summaries 税率別内訳
   │        └─→ ar_ledgers 売掛元帳 ─→ cash_receipts 入金
   │
   ├─→ purchases 仕入・経費 ─→ purchase_lines 明細
   │        └─→ ap_ledgers 買掛元帳 ─→ cash_payments 出金
   │
   └─→ cash_transactions 入出金（手形①②・相殺・小切手・海外送金）

      
┌──────────────┐
│  warehouses  │ 倉庫（自社・委託）
└──────┬───────┘
       ├─→ stocks 在庫 ─→ stock_movements 在庫移動履歴（追記専用）
       └─→ receipts 入荷 ─→ receipt_lines 入荷明細

      
┌──────────────────┐
│  import_batches  │ 取込バッチ
└────────┬─────────┘
         ├─→ external_orders 外部受注 ─→ external_order_lines ──→ sales_orders
         └─→ platform_transactions プラットフォーム取引（Amazon 等）

### 6.4.2　主要な関連（カーディナリティ）

| 親 | 関連 | 子 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| partners | 1 : N | delivery_destinations | 1取引先に複数の納品先。必須要件。 |
| partners | 1 : N | partner_products | 取引先ごとの専用コード・単価。 |
| products | 1 : N | skus | 品番に対し色・サイズ・入数の組合せ。 |
| skus | 1 : N | stocks | 倉庫×ロット×品質区分ごとに1行。 |
| set_headers | 1 : N | set_components | セット→構成SKU。セット自体は在庫を持たない。 |
| sales_orders | 1 : N | sales_order_lines | — |
| sales_order_lines | 1 : N | allocations | セット展開により1明細から複数の引当が発生する。 |
| sales_orders | 1 : N | shipments | 分割出荷に対応。 |
| shipments | N : 1 | shipments（自己参照） | 同梱。複数出荷を1つにまとめる。 |
| stocks | 1 : N | stock_movements | 追記専用。 |
| invoices | 1 : N | invoice_lines / invoice_tax_summaries | 税率別内訳は税率ごとに1行。 |
| purchases | 1 : N | purchase_lines | — |
| external_orders | 1 : 1 | sales_orders | 取込により変換。未変換の場合は NULL。 |

## 6.5　テーブル定義

共通カラム（id、created_at、created_by、updated_at、updated_by、およびマスタの is_active／sort_order／note）は各定義から省略する。「必須」欄の○は NOT NULL を示す。

### 6.5.1　A 共通基盤

#### (1) users　ユーザー

| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| login_id | VARCHAR(60) | ○ | ログインID。一意。 |
| name | VARCHAR(120) | ○ | 氏名。 |
| email | VARCHAR(255) | — | メールアドレス。 |
| password_hash | TEXT | ○ | パスワードハッシュ。平文は保持しない。 |
| is_active | BOOLEAN | ○ | 有効フラグ。 |

#### (2) roles　ロール

| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| code | VARCHAR(40) | ○ | ロールコード。一意。ADMIN／OPERATOR／ACCOUNTING／VIEWER。 |
| name | VARCHAR(80) | ○ | ロール名。 |

#### (3) user_roles　ユーザーロール

| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| user_id | BIGINT | ○ | users を参照。 |
| role_id | BIGINT | ○ | roles を参照。 |

制約：UNIQUE (user_id, role_id)

#### (4) permissions　権限

| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| function_id | VARCHAR(20) | ○ | 機能ID。第4章の機能一覧に対応（M-01、O-01 等）。 |
| action | VARCHAR(20) | ○ | view／create／update／delete／print。 |
| name | VARCHAR(120) | ○ | 権限名。 |
| is_sensitive | BOOLEAN | ○ | 機微項目フラグ。原価・仕入単価・ロイヤリティの参照権限に使用する。 |

制約：UNIQUE (function_id, action)

#### (5) role_permissions　ロール権限

| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| role_id | BIGINT | ○ | roles を参照。 |
| permission_id | BIGINT | ○ | permissions を参照。 |

制約：UNIQUE (role_id, permission_id)

#### (6) code_categories　区分カテゴリー

| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| code | VARCHAR(60) | ○ | カテゴリーコード。一意。例：PARTNER_DIVISION。 |
| name | VARCHAR(120) | ○ | カテゴリー名。例：取引先区分。 |

初期データは付録A に定義する。

#### (7) codes　汎用区分

| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| code_category_id | BIGINT | ○ | code_categories を参照。 |
| code | VARCHAR(40) | ○ | 区分値コード。 |
| name | VARCHAR(120) | ○ | 区分値名称。画面の選択肢に表示する。 |

制約：UNIQUE (code_category_id, code)。区分・分類の選択肢はすべて本テーブルで管理し、ソースコードに固定値を持たない。

#### (8) numbering_rules　採番ルール

| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| target | VARCHAR(40) | ○ | 採番対象。一意。sales_order／shipment／invoice 等。 |
| prefix | VARCHAR(10) | — | 接頭辞。例：SO、D、IV。 |
| use_yyyymm | BOOLEAN | ○ | 年月を含めるか。 |
| seq_length | SMALLINT | ○ | 連番桁数。 |
| current_value | BIGINT | ○ | 現在値。 |
| reset_unit | VARCHAR(10) | ○ | リセット単位。none／year／month。 |
| last_reset_key | VARCHAR(10) | — | 最終リセット時のキー（YYYYMM 等）。 |

採番時は当該行を排他ロックして current_value を加算する。

#### (9) attachments　添付ファイル

| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ref_table | VARCHAR(40) | ○ | 参照元テーブル名。sales_orders 等。 |
| ref_id | BIGINT | ○ | 参照元レコードID。 |
| file_name | VARCHAR(255) | ○ | 元のファイル名。 |
| storage_path | TEXT | ○ | 保存パス。ファイル実体はデータベースに格納しない。 |
| mime_type | VARCHAR(120) | — | MIME タイプ。 |
| byte_size | BIGINT | — | ファイルサイズ。 |
| is_print_target | BOOLEAN | ○ | 出荷指示時の印刷対象とするか。 |

インデックス：ix_attachments_ref (ref_table, ref_id)

#### (10) audit_logs　監査ログ

| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| user_id | BIGINT | — | 操作ユーザー。 |
| acted_at | TIMESTAMPTZ | ○ | 操作日時。 |
| ref_table | VARCHAR(40) | ○ | 対象テーブル。 |
| ref_id | BIGINT | — | 対象レコードID。 |
| action | VARCHAR(20) | ○ | insert／update／delete。 |
| before_data | JSONB | — | 変更前の値。 |
| after_data | JSONB | — | 変更後の値。 |

### 6.5.2　B 取引先

#### (11)〜(13) media／partner_categories／sales_categories

3テーブルは同一構造である。

| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| code | VARCHAR(40) | ○ | コード。一意。 |
| name | VARCHAR(120) | ○ | 名称。 |

| テーブル | 用途 |
| --- | --- |
| media | 媒体。取引先マスタ・倉庫マスタから参照する。 |
| partner_categories | 取引先カテゴリー。確保数管理に使用する。 |
| sales_categories | 販売カテゴリー。OA（オンエア）／カタログ／WEB 等。貴社ご指示によりマスタ登録して選択する。 |

#### (14) partners　取引先

| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| partner_code | VARCHAR(20) | ○ | 取引先コード。一意。手入力。 |
| name1 | VARCHAR(120) | ○ | 取引先名1。 |
| name2 | VARCHAR(120) | — | 取引先名2。 |
| short_name | VARCHAR(60) | — | 取引先名略称。一覧表示等で使用する。 |
| is_customer | BOOLEAN | ○ | 得意先フラグ。 |
| is_supplier | BOOLEAN | ○ | 仕入先フラグ。 |
| staff_user_id | BIGINT | — | 担当者名。users を参照。 |
| media_id | BIGINT | — | 媒体名。media を参照。 |
| partner_category_id | BIGINT | — | 取引先カテゴリー。 |
| gross_margin_adjust_code_id | BIGINT | — | 粗利調整対象。codes を参照。 |
| division_code_id | BIGINT | — | 区分。codes を参照。 |
| division2_code_id | BIGINT | — | 区分2。codes を参照。 |
| invoice_registration_no | VARCHAR(20) | — | 適格請求書発行事業者番号。請求書に印字する。 |
| monthly_invoice_code_id | BIGINT | — | 毎月請求書発行。締め処理の対象判定に使用する。 |
| digitized_code_id | BIGINT | — | 電子化。請求書の電子送付可否。 |
| invoice_note | TEXT | — | 請求書事項。請求書に印字する取引先固有の文言。 |
| shipping_fee_rule_code_id | BIGINT | — | 送料3万以下・直送。送料自動計算の適用可否を制御する。 |
| royalty_setting | VARCHAR(60) | — | 取引先単位のロイヤリティ設定。 |
| closing_day | SMALLINT | — | 締め日。1〜31、99＝月末。取引先ごとに異なる。 |
| payment_month_offset | SMALLINT | — | 支払月。締め月からの月数。 |
| payment_day | SMALLINT | — | 支払日。99＝月末。 |
| postal_code | VARCHAR(8) | — | 郵便番号。 |
| address1 / address2 | VARCHAR(200) | — | 住所。 |
| tel / fax | VARCHAR(20) | — | 電話番号／FAX番号。 |

制約：CHECK (is_customer OR is_supplier)、CHECK (closing_day BETWEEN 1 AND 99)

Amazon・楽天・Yahoo! 等のプラットフォームも1取引先として本テーブルに登録する。これにより、プラットフォーム専用 SKU の読み替えを取引先別商品マスタで統一的に扱える。

#### (15) delivery_destinations　納品先

| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| partner_id | BIGINT | ○ | 得意先。1取引先に複数の納品先が紐づく。 |
| delivery_code | VARCHAR(20) | ○ | 納品先コード。自動採番。一意。 |
| name | VARCHAR(120) | ○ | 納品先名。 |
| partner_delivery_no | VARCHAR(40) | — | 得意先が発行している納品先No。自社採番とは別に保持し、帳票に印字する。 |
| consignee | VARCHAR(120) | — | 荷受人。 |
| division_code_id | BIGINT | — | 区分。 |
| master_search_code_id | BIGINT | — | マスタ検索表示区分名。 |
| slip_issue_class_code_id | BIGINT | — | 伝票発行分類名。帳票様式の切替に使用する。 |
| delivery_note_print1 | TEXT | — | 納品書出力用1。 |
| delivery_note_print2 | TEXT | — | 納品書出力用2。 |
| work_instruction_id | BIGINT | — | 作業指示内容。出荷指示書に出力し倉庫の現場まで届ける。 |
| delivery_rule_id | BIGINT | — | 納品ルール。 |
| default_warehouse_id | BIGINT | — | 既定の出荷元倉庫。引当時の倉庫決定に使用する。 |
| postal_code / address1 / address2 / tel / fax | VARCHAR | — | 配送先情報。郵便番号から住所を自動表示する。 |

インデックス：ix_delivery_dest_partner (partner_id)

#### (16) delivery_rules　納品ルール

| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| code | VARCHAR(40) | ○ | 納品ルールコード。一意。 |
| name | VARCHAR(120) | ○ | 納品ルール名。 |
| lead_time_days | SMALLINT | — | 納品リードタイム（日数）。暫定仕様。 |
| allowed_weekdays | VARCHAR(20) | — | 納品可能曜日。暫定仕様。 |
| rule_body | TEXT | — | その他の納品条件（自由記述）。 |

【暫定仕様】納品ルールの具体的な内容が未確定のため（Q3）、リードタイム・曜日・自由記述の3項目を暫定で保持する。回答受領後、必要に応じて項目を追加する。自由記述欄があるため、確定前でも運用開始できる。

#### (17) work_instructions　作業指示内容

| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| code | VARCHAR(40) | ○ | 作業指示内容ID。一意。 |
| name | VARCHAR(120) | ○ | 作業指示名。 |
| instruction_body | TEXT | ○ | 作業指示内容の本文。出荷指示書に印字する。 |

### 6.5.3　C 商品

#### (18)〜(22) brands／categories／product_classes／colors／sizes

5テーブルは同一構造である。

| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| code | VARCHAR(40) | ○ | コード。一意。colors では「カラーID」、sizes では「サイズID」に相当する。 |
| name | VARCHAR(120) | ○ | 名称。 |

| テーブル | 用途・実データ例 |
| --- | --- |
| brands | ブランド。LUXCEAR、芦屋美整体 等。 |
| categories | カテゴリー。フィットネス 等。 |
| product_classes | 商品分類。仕入マスタ・在庫表・費用配賦で使用する。 |
| colors | カラー。SKUコードの3〜4桁目に対応。例：03＝シフォンピンク。 |
| sizes | サイズ。SKUコードの5〜6桁目に対応。例：06＝L。 |

#### (23) products　商品

| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| product_code | VARCHAR(40) | ○ | 商品ID（商品コードと同じ）。一意。 |
| product_name | VARCHAR(200) | ○ | 商品名。 |
| set_product_name | VARCHAR(200) | — | セット商品名。 |
| brand_id | BIGINT | — | ブランド。受注入力時のブランド絞り込みに使用する。 |
| category_id | BIGINT | — | カテゴリー。 |
| product_class_id | BIGINT | — | 商品分類。 |
| carton_qty | INTEGER | — | カートン入数。 |
| cost_price | money_amt | ○ | 原価。閲覧ユーザーには非表示とする。 |
| is_cost_undecided | BOOLEAN | ○ | 原価未定・消化フラグ。true の場合、原価は 0 として扱う。 |
| royalty_class_code_id | BIGINT | — | ロイヤリティ区分。機械商品は登録する。 |
| tax_rate | tax_rate | ○ | 税率。10.00／8.00。 |
| division_code_id | BIGINT | — | 区分。 |
| display_code_id | BIGINT | — | 表示。 |
| is_set | BOOLEAN | ○ | セット商品フラグ。true の場合、在庫レコードを作成しない。 |

#### (24) skus　SKU

| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| product_id | BIGINT | ○ | 商品。 |
| sku_code | VARCHAR(40) | ○ | 自社商品コード。一意。例：FT1196-0306-100。 |
| color_id | BIGINT | — | カラー。 |
| size_id | BIGINT | — | サイズ。 |
| pack_division | VARCHAR(10) | — | 入数区分。100＝単品、200＝2枚組 等。 |
| jan | VARCHAR(20) | — | JANコード。バーコード出力に使用する。 |

インデックス：ix_skus_product (product_id)、ix_skus_jan (jan)

SKUコード体系（実データより）

      
FT1196 - 03 06 - 100
  │       │  │    └─ 入数区分（100＝単品、200＝2枚組）
  │       │  └────── サイズコード（06＝L）
  │       └───────── カラーコード（03＝シフォンピンク）
  └───────────────── 品番（products.product_code）

      
本マスタは既存の体系をそのまま登録・管理するものであり、
新たな体系を定義するものではない。

#### (25) set_headers　セット

| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| sku_id | BIGINT | ○ | セット商品の SKU。一意。 |

#### (26) set_components　セット構成

| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| set_header_id | BIGINT | ○ | セット。 |
| component_sku_id | BIGINT | ○ | 構成商品の SKU。 |
| qty | qty_num | ○ | 構成数量。 |
| sort_order | INTEGER | — | 表示順。 |

制約：UNIQUE (set_header_id, component_sku_id)、CHECK (qty > 0)

確認済み事項（2026/09/02）：セット商品は在庫を持たない。引当時に本テーブルにより構成商品へ展開し、各構成商品の在庫から引き落とす。

#### (27) partner_products　取引先別商品

| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| partner_id | BIGINT | ○ | 取引先。 |
| sku_id | BIGINT | ○ | 自社 SKU。 |
| partner_product_code | VARCHAR(60) | — | 取引先専用の商品コード。例：Amazon の TO-GXZN-60W8。 |
| partner_jan | VARCHAR(20) | — | 得意先JAN。 |
| jan_code | VARCHAR(20) | — | JANコード。得意先専用コードは手入力で変更する。 |
| sales_name | VARCHAR(200) | — | 販売名。取引先側で使用される商品名。帳票に印字する。 |
| sales_name2 | VARCHAR(200) | — | 販売名_2。 |
| unit_price | money_amt | ○ | 単価（下代）。受注入力時の初期値となる。 |
| old_unit_price | money_amt | — | 旧単価。 |
| price_changed_date | DATE | — | 単価変更日付。 |
| cost_price | money_amt | — | 取引先別原価。閲覧ユーザーには非表示とする。 |
| partner_color | VARCHAR(40) | — | 販社色。取引先側の色表記。 |
| partner_size | VARCHAR(40) | — | 販社サイズ。取引先側のサイズ表記。 |
| color_name / size_name | VARCHAR(40) | — | 自社側の色／サイズ表記。 |
| is_royalty_excluded | BOOLEAN | ○ | ロイヤリティ対象外フラグ。○＝対象外。 |
| royalty_rate | NUMERIC(7,4) | — | ロイヤリティ料率。調整点6-④により、設定入力は本マスタで行う。 |
| product_class_id | BIGINT | — | 商品分類ID。 |
| memo / other | TEXT | — | メモ／その他。 |

制約：UNIQUE (partner_id, sku_id)、部分ユニークインデックス ux_partner_products_code (partner_id, partner_product_code) WHERE partner_product_code IS NOT NULL

Amazon SKU（TO-GXZN-60W8 等）と自社 SKU（CS2420 等）が別体系であることは実データで確認済みである。本マスタによる読み替えは必須機能であり、設計上の選択肢ではない。

#### (28) partner_product_prices　取引先別単価履歴

| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| partner_product_id | BIGINT | ○ | 取引先別商品。 |
| unit_price | money_amt | ○ | 単価。 |
| valid_from | DATE | ○ | 適用開始日。 |
| valid_to | DATE | — | 適用終了日。NULL は現行有効を示す。 |

インデックス：ix_ppp_lookup (partner_product_id, valid_from DESC)

過去の受注・請求を再計算する際、当時の単価を復元するために保持する。

### 6.5.4　D 倉庫・在庫

#### (29) warehouses　倉庫

| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| warehouse_code | VARCHAR(20) | ○ | 倉庫コード。自動採番。一意。 |
| short_name | VARCHAR(60) | ○ | 倉庫名略称。例：コニー倉庫（EC）。 |
| division_code_id | BIGINT | — | 区分。codes を参照。 |
| is_consignment | BOOLEAN | ○ | 委託倉庫フラグ。 |
| partner_id | BIGINT | — | 得意先ID。委託倉庫の場合の預け先。 |
| media_id | BIGINT | — | 媒体名。 |
| delivery_destination_id | BIGINT | — | 納品先ID。 |
| postal_code / address1 / address2 / tel / fax | VARCHAR | — | 所在地情報。 |

実データ上の倉庫：コニー倉庫（EC）／（交換・EC）／（補正下着他）／（コニーストア）。

#### (30) stocks　在庫

| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| sku_id | BIGINT | ○ | SKU。 |
| warehouse_id | BIGINT | ○ | 倉庫。 |
| lot_no | VARCHAR(40) | ○ | ロットNo。ロット管理しない場合は空文字。 |
| expiry_date | DATE | — | 賞味期限。 |
| quality_code_id | BIGINT | ○ | 品質区分。良品／不良。codes を参照。 |
| qty_on_hand | qty_num | ○ | 実在庫数量。 |
| qty_allocated | qty_num | ○ | 引当済数量。 |
| qty_available | qty_num（生成列） | ○ | 有効在庫。qty_on_hand − qty_allocated を格納生成列として保持する。 |
| consignment_product_code | VARCHAR(40) | — | 委託商品コード。 |
| consignment_qty | qty_num | — | 委託残。 |
| cost_price | money_amt | — | 原価。閲覧ユーザーには非表示とする。 |
| partner_id | BIGINT | — | 得意先ID。委託在庫の場合の預け先。 |
| planned_sales_month | DATE | — | 販売予定月。 |
| planned_arrival_month | DATE | — | 入荷予定月。 |
| defective_class_id | BIGINT | — | 【不良】商品分類ID。product_classes を参照。 |

制約：UNIQUE (sku_id, warehouse_id, lot_no, quality_code_id)、CHECK (qty_on_hand >= 0)、CHECK (qty_allocated >= 0)、CHECK (qty_on_hand >= qty_allocated)

インデックス：ix_stocks_sku_wh (sku_id, warehouse_id)

在庫表に未登録の新商品は、入荷登録により本テーブルに自動的に行が作成される（現行仕様の踏襲）。

#### (31) stock_movements　在庫移動履歴

追記専用テーブル。UPDATE および DELETE を行わない。

| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| stock_id | BIGINT | ○ | 在庫。 |
| movement_type | VARCHAR(20) | ○ | 入荷／出荷／引当／引当解除／返品入庫／再生／不良振替／倉庫間移動／棚卸調整／廃棄。 |
| ref_table | VARCHAR(40) | ○ | 発生元のテーブル名。 |
| ref_id | BIGINT | ○ | 発生元のレコードID。 |
| qty | qty_num | ○ | 増減数量。負数を許容する。 |
| qty_before | qty_num | ○ | 変動前の数量。 |
| qty_after | qty_num | ○ | 変動後の数量。 |
| moved_at | TIMESTAMPTZ | ○ | 移動日時。 |

インデックス：ix_stock_mov_stock (stock_id, moved_at DESC)、ix_stock_mov_ref (ref_table, ref_id)

「入出荷履歴」画面（S-05）の出力元となる。

#### (32) allocations　引当

| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| sales_order_line_id | BIGINT | ○ | 受注明細。 |
| stock_id | BIGINT | ○ | 引当対象の在庫。 |
| sku_id | BIGINT | ○ | SKU。セット展開後の構成商品を保持する。 |
| qty | qty_num | ○ | 引当数量。 |
| status | VARCHAR(20) | ○ | 引当中／出荷済／解除。 |
| released_at | TIMESTAMPTZ | — | 引当解除日時。 |

インデックス：ix_alloc_line (sales_order_line_id)、部分インデックス ix_alloc_stock (stock_id) WHERE status = '引当中'

#### (33) reservations　確保数

| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| partner_id | BIGINT | ○ | 取引先。 |
| sales_category_id | BIGINT | ○ | 販売カテゴリー。OA／カタログ／WEB 等。 |
| sku_id | BIGINT | ○ | SKU。 |
| period_from | DATE | ○ | 対象期間の開始日。 |
| period_to | DATE | ○ | 対象期間の終了日。 |
| reserved_qty | qty_num | ○ | 確保数。 |
| consumed_qty | qty_num | ○ | 消化数。受注により増加する。 |

制約：UNIQUE (partner_id, sales_category_id, sku_id, period_from)、CHECK (period_to >= period_from)

【暫定仕様】確保数の運用単位（放送日単位／月単位／任意期間）が未確定のため（Q12）、期間を開始日・終了日の範囲として保持する。この構造であれば、放送日単位（1日）でも月単位でも同一のテーブルで表現できる。受注時の判定は「警告のみ」を暫定とし、エラーとするかは設定で切り替えられるようにする。

#### (34) receipts　入荷

| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| receipt_no | VARCHAR(30) | ○ | 入荷番号。自動採番。一意。 |
| warehouse_id | BIGINT | ○ | 入荷先倉庫。 |
| supplier_partner_id | BIGINT | — | 仕入先。 |
| planned_date | DATE | — | 入荷予定日。 |
| received_date | DATE | — | 入荷日。 |
| status | VARCHAR(20) | ○ | 指示／入荷済／取消。 |

#### (35) receipt_lines　入荷明細

| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| receipt_id | BIGINT | ○ | 入荷。 |
| line_no | INTEGER | ○ | 明細番号。 |
| sku_id | BIGINT | ○ | SKU。 |
| qty | qty_num | ○ | 入荷数量。 |
| lot_no | VARCHAR(40) | — | ロットNo。 |
| expiry_date | DATE | — | 賞味期限。 |
| cost_price | money_amt | — | 原価。 |

制約：UNIQUE (receipt_id, line_no)

### 6.5.5　E 受注・出荷

#### (36) sales_orders　受注

| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| order_no | VARCHAR(30) | ○ | 受注番号。自動採番。一意。 |
| order_type | VARCHAR(20) | ○ | 卸／直送／通販。適用項目・検証・出力帳票がこの値で切り替わる。 |
| partner_id | BIGINT | ○ | 取引先。 |
| delivery_destination_id | BIGINT | 条件 | 納品先。order_type＝卸 の場合は必須。 |
| sales_category_id | BIGINT | ○ | 販売カテゴリー。 |
| trade_type | VARCHAR(10) | ○ | 委託／買取。 |
| po_no | VARCHAR(40) | — | 発注書No。請求書に記載する。 |
| order_date | DATE | ○ | 受注日。 |
| requested_delivery_date | DATE | — | 希望納品日。 |
| ship_from_warehouse_id | BIGINT | — | 出荷元倉庫。未指定時は納品先の既定倉庫を使用する。 |
| direct_name | VARCHAR(120) | 条件 | 直送先の氏名。order_type＝直送・通販 の場合に入力する。 |
| direct_kana | VARCHAR(120) | — | 直送先のフリガナ。 |
| direct_postal_code | VARCHAR(8) | — | 直送先の郵便番号。住所を自動表示する。 |
| direct_address1 / direct_address2 | VARCHAR(200) | — | 直送先の住所。 |
| direct_tel | VARCHAR(20) | — | 直送先の電話番号。 |
| shipping_remarks | TEXT | — | 出荷備考。出荷指示書に出力する。 |
| delivery_note_remarks | TEXT | — | 納品書備考。納品書に出力する。 |
| channel | VARCHAR(30) | — | 通販の受注ルート。自社サイト／楽天／Yahoo!／実店舗／Amazon。 |
| external_order_id | BIGINT | — | external_orders を参照。CSV 取込元。 |
| status | VARCHAR(20) | ○ | 未確定／引当済／出荷指示済／出荷済／取消。 |
| is_cancelled | BOOLEAN | ○ | 取消フラグ。物理削除は行わない。 |

制約：CHECK (order_type IN ('卸','直送','通販'))、CHECK (order_type <> '卸' OR delivery_destination_id IS NOT NULL)

インデックス：ix_so_partner_date (partner_id, order_date DESC)、部分インデックス ix_so_status (status) WHERE is_cancelled = false

#### (37) sales_order_lines　受注明細

| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| sales_order_id | BIGINT | ○ | 受注。 |
| line_no | INTEGER | ○ | 明細番号。 |
| parent_line_no | INTEGER | — | 親明細番号。セット商品に対する同梱商品行を表す。 |
| line_type | VARCHAR(20) | ○ | 商品／セット商品／同梱商品／販促品／送料／値引。 |
| sku_id | BIGINT | 条件 | SKU。line_type が送料・値引の場合は NULL。 |
| partner_product_id | BIGINT | — | 取引先別商品。単価・販売名の解決元。 |
| item_name | VARCHAR(200) | ○ | 明細名称。帳票に印字する。取引先別商品の販売名を初期値とする。 |
| qty | qty_num | ○ | 数量。負数を許容する（販促品・値引行）。 |
| unit_price | money_amt | ○ | 単価。 |
| tax_rate | tax_rate | ○ | 税率を明細行に保持する。10%／8% の混在に対応する。 |
| amount | money_amt | ○ | 金額。 |
| allocated_qty | qty_num | ○ | 引当済数量。 |

制約：UNIQUE (sales_order_id, line_no)、CHECK (line_type IN ('商品','セット商品','同梱商品','販促品','送料','値引'))、CHECK (line_type IN ('送料','値引') OR sku_id IS NOT NULL)

実データの OMS CSV には、セット商品→同梱商品の親子行、個数 −1 の販促品行（例：2026年夏の粗品特別値引、クーポン分（店舗発行）：500円OFF）、送料行が含まれる。本テーブルはこれらを初日から受け入れる。

#### (38) shipments　出荷

| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| shipment_no | VARCHAR(30) | ○ | 伝票管理番号。一意。現行体系（例：D0209475）を踏襲する。 |
| sales_order_id | BIGINT | — | 受注。 |
| warehouse_id | BIGINT | ○ | 出荷元倉庫。 |
| planned_ship_date | DATE | — | 出荷予定日。 |
| ship_date | DATE | — | 出荷日。 |
| carrier | VARCHAR(60) | — | 運送会社。例：ヤマト運輸。 |
| tracking_no | VARCHAR(40) | — | 送り状番号。 |
| shipping_label_type | VARCHAR(30) | — | 送り状種別。発払い／コンパクト便 等。 |
| cod_amount | money_amt | — | 代引請求金額。 |
| delivery_date_specified | DATE | — | お届け指定日。 |
| delivery_time_slot | VARCHAR(20) | — | お届け時間帯。指定なし／午前／14-16／16-18／18-20／19-21。 |
| consolidated_to_shipment_id | BIGINT | — | 同梱先。複数の出荷を1つにまとめる場合の親出荷。自己参照。 |
| shipping_fee | money_amt | — | 送料。30,000円以下ルールによる自動計算結果。 |
| status | VARCHAR(20) | ○ | 未確定／確定済／印刷済／出荷済／削除。 |
| confirmed_at | TIMESTAMPTZ | — | 確定日時。確定と印刷は分離する。 |

制約：CHECK (status IN ('未確定','確定済','印刷済','出荷済','削除'))

インデックス：ix_shipments_wh_date (warehouse_id, planned_ship_date)、ix_shipments_status (status)

#### (39) shipment_lines　出荷明細

| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| shipment_id | BIGINT | ○ | 出荷。 |
| line_no | INTEGER | ○ | 明細番号。 |
| sales_order_line_id | BIGINT | — | 受注明細。 |
| sku_id | BIGINT | — | SKU。 |
| item_name | VARCHAR(200) | ○ | 明細名称。 |
| qty | qty_num | ○ | 出荷数量。 |
| unit_price | money_amt | ○ | 単価。 |
| tax_rate | tax_rate | ○ | 税率。 |
| amount | money_amt | ○ | 金額。 |

制約：UNIQUE (shipment_id, line_no)

#### (40) shipment_documents　帳票発行履歴

| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| shipment_id | BIGINT | ○ | 出荷。 |
| document_type | VARCHAR(30) | ○ | 出荷指示書／ピッキングリスト／納品書／添付ファイル。 |
| printed_at | TIMESTAMPTZ | — | 印刷日時。 |
| printed_by | BIGINT | — | 印刷ユーザー。 |
| output_format | VARCHAR(10) | — | PDF／Excel。 |

#### (41) returns　返品

| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| return_no | VARCHAR(30) | ○ | 返品番号。自動採番。一意。 |
| return_type | VARCHAR(20) | ○ | 販社返品／顧客返品／プラットフォーム返金。 |
| partner_id | BIGINT | — | 取引先。 |
| original_shipment_id | BIGINT | — | 元の出荷。 |
| warehouse_id | BIGINT | ○ | 返品入庫先の倉庫。 |
| return_date | DATE | ○ | 返品日。 |
| return_amount | money_amt | ○ | 返品額。売掛残高一覧の「返品額」に集計される。 |
| status | VARCHAR(20) | ○ | 受付／検品済／完了／取消。 |

#### (42) return_lines　返品明細

| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| return_id | BIGINT | ○ | 返品。 |
| line_no | INTEGER | ○ | 明細番号。 |
| sku_id | BIGINT | ○ | SKU。 |
| qty | qty_num | ○ | 返品数量。 |
| unit_price | money_amt | ○ | 単価。 |
| tax_rate | tax_rate | ○ | 税率。 |

制約：UNIQUE (return_id, line_no)

#### (43) refurbishments　再生

| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| return_line_id | BIGINT | ○ | 返品明細。 |
| inspected_at | TIMESTAMPTZ | ○ | 検品日時。 |
| good_qty | qty_num | ○ | 良品として在庫に戻す数量。 |
| defective_qty | qty_num | ○ | 不良在庫へ振り替える数量。 |
| refurbish_cost | money_amt | — | 再生工程の費用。暫定仕様。 |

【暫定仕様】再生工程の費用計上の要否および不良在庫の最終処理が未確定のため（Q11）、費用欄を保持のみとし、会計への自動連携は行わない。確定後に仕入・経費への連携を追加する。

### 6.5.6　F 請求・売掛

#### (44) invoices　請求

| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| invoice_no | VARCHAR(30) | ○ | 請求番号。自動採番。一意。 |
| partner_id | BIGINT | ○ | 取引先。 |
| closing_date | DATE | ○ | 締め日。 |
| period_from | DATE | ○ | 請求対象期間の開始日。取引先別の締め期間であり、カレンダー月とは限らない。 |
| period_to | DATE | ○ | 請求対象期間の終了日。 |
| prev_invoice_balance | money_amt | ○ | 前回請求残高。 |
| current_receipt_amount | money_amt | ○ | 今回入金額。 |
| carryover_balance | money_amt | ○ | 繰越残高。前回請求残高 − 今回入金額。 |
| shipment_amount | money_amt | ○ | 出荷（売上）金額。 |
| return_amount | money_amt | ○ | 返品額。 |
| unposted_10 | money_amt | ○ | 未計上10%。 |
| unposted_8 | money_amt | ○ | 未計上8%。 |
| fee_amount | money_amt | ○ | 手数料。 |
| adjust_10 | money_amt | ○ | 調整10%。 |
| adjust_8 | money_amt | ○ | 調整8%。 |
| shipping_fee_amount | money_amt | ○ | 送料。30,000円以下ルールの適用分。 |
| current_invoice_amount | money_amt | ○ | 当月請求額。 |
| current_balance | money_amt | ○ | 今回請求残高。繰越残高 ＋ 当月請求額。 |
| po_no | VARCHAR(40) | — | 発注書No。請求書に記載する。 |
| status | VARCHAR(20) | ○ | 未発行／発行済／取消。 |
| issued_at | TIMESTAMPTZ | — | 発行日時。請求書には印刷しない。 |

制約：UNIQUE (partner_id, period_to)

インデックス：ix_invoices_partner (partner_id, period_to DESC)

【暫定仕様】「未計上10%／8%」「調整10%／8%」「手数料」の定義が未確定のため（Q10）、現行の売掛残高一覧と同一の列を同一の並びで保持し、値は手入力を可能とする。自動計算ロジックは定義確定後に実装する。手入力欄があるため、確定前でも現行と同じ帳票が出力できる。

#### (45) invoice_lines　請求明細

| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| invoice_id | BIGINT | ○ | 請求。 |
| line_no | INTEGER | ○ | 明細番号。 |
| shipment_id | BIGINT | — | 出荷。売上明細の場合。 |
| return_id | BIGINT | — | 返品。返品明細の場合。 |
| item_name | VARCHAR(200) | ○ | 明細名称。 |
| qty | qty_num | ○ | 数量。 |
| unit_price | money_amt | ○ | 単価。 |
| tax_rate | tax_rate | ○ | 税率。 |
| amount | money_amt | ○ | 金額。 |

制約：UNIQUE (invoice_id, line_no)

#### (46) invoice_tax_summaries　請求税率別内訳

| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| invoice_id | BIGINT | ○ | 請求。 |
| tax_rate | tax_rate | ○ | 税率。10.00／8.00。 |
| taxable_base | money_amt | ○ | 税抜対象額。 |
| tax_amount | money_amt | ○ | 消費税額。 |

制約：UNIQUE (invoice_id, tax_rate)

請求書上部に配置する税率別内訳（調整点2-③）の出力元となる。

#### (47) ar_ledgers　売掛元帳

| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| partner_id | BIGINT | ○ | 取引先。 |
| period_from / period_to | DATE | ○ | 対象期間。 |
| opening_balance | money_amt | ○ | 期首残高。 |
| charge_amount | money_amt | ○ | 期中発生額。 |
| receipt_amount | money_amt | ○ | 期中入金額。 |
| closing_balance | money_amt | ○ | 期末残高。 |

制約：UNIQUE (partner_id, period_to)

#### (48) cash_receipts　入金

| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| partner_id | BIGINT | ○ | 取引先。 |
| receipt_date | DATE | ○ | 入金日。 |
| amount | money_amt | ○ | 入金額。 |
| invoice_id | BIGINT | — | 消込対象の請求。 |
| applied_amount | money_amt | ○ | 消込額。 |
| cash_transaction_id | BIGINT | — | 入出金処理。 |

### 6.5.7　G 仕入・買掛・経費

#### (49) purchase_items　仕入マスタ

| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| purchase_code | VARCHAR(60) | ○ | 仕入コード。一意。例：Z-SA-1216-100。 |
| item_name | VARCHAR(200) | ○ | 項目。 |
| unit_cost | money_amt | ○ | 仕入単価。閲覧ユーザーには非表示とする。 |
| sales_price_setting_code_id | BIGINT | — | 売上単価設定区分名。 |
| purchase_price_setting_code_id | BIGINT | — | 仕入単価設定区分名。 |
| tax_exempt_code_id | BIGINT | — | 非課税区分名。 |
| new_tax_rate | tax_rate | — | 新税率。 |
| new_tax_class_code_id | BIGINT | — | 新税分類名。 |
| category_id | BIGINT | — | カテゴリー。分類ID−カテゴリーに対応。 |
| brand_id | BIGINT | — | ブランド。分類ID−ブランドに対応。 |
| product_class_id | BIGINT | — | 商品分類。分類ID−商品分類に対応。 |

#### (50) purchases　仕入・経費

| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| purchase_no | VARCHAR(30) | ○ | 伝票番号。自動採番。一意。 |
| division | VARCHAR(10) | ○ | 仕入／経費。 |
| process_code_id | BIGINT | — | 処理。 |
| purchase_date | DATE | ○ | 仕入日。 |
| currency | VARCHAR(3) | ○ | 通貨。JPY／USD／CNY。海外仕入に対応する。 |
| exchange_rate | NUMERIC(12,6) | — | 為替レート。外貨の場合。 |
| expense_code_id | BIGINT | — | 経費区分。 |
| delivery_date | DATE | — | 納品日。 |
| payment_date1 / payment_date2 | DATE | — | 支払日／支払日2。 |
| supplier_partner_id | BIGINT | ○ | 仕入先。 |
| brand_id / product_class_id | BIGINT | — | ブランド／商品分類。 |
| total_amount | money_amt | ○ | 合計金額。明細の集計。 |
| status | VARCHAR(20) | ○ | 登録／確定／取消。 |

制約：CHECK (division IN ('仕入','経費'))

インデックス：ix_purchases_supplier_date (supplier_partner_id, purchase_date DESC)

#### (51) purchase_lines　仕入・経費明細

| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| purchase_id | BIGINT | ○ | 仕入・経費。 |
| line_no | INTEGER | ○ | 明細番号。 |
| cost_division_code_id | BIGINT | — | 費用区分。 |
| purchase_item_id | BIGINT | — | 仕入マスタ。 |
| item_name | VARCHAR(200) | ○ | 仕入項目。 |
| qty | qty_num | ○ | 数量。 |
| unit_cost | money_amt | ○ | 仕入単価。 |
| subtotal | money_amt | ○ | 小計。自動計算。 |
| tax_division_code_id | BIGINT | — | 税区分。 |
| tax_rate | tax_rate | ○ | 税率。非課税は 0.00。 |
| target_brand_id | BIGINT | — | 対象ブランド。費用の配賦先。 |
| target_product_class_id | BIGINT | — | 対象商品分類。 |
| target_product_id | BIGINT | — | 対象商品。 |
| warehouse_id | BIGINT | — | 倉庫。 |

制約：UNIQUE (purchase_id, line_no)

#### (52) ap_ledgers　買掛元帳

構造は ar_ledgers（売掛元帳）と同一である。receipt_amount を payment_amount（期中支払額）に読み替える。

| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| partner_id | BIGINT | ○ | 取引先。 |
| period_from / period_to | DATE | ○ | 対象期間。 |
| opening_balance | money_amt | ○ | 期首残高。 |
| charge_amount | money_amt | ○ | 期中発生額。 |
| payment_amount | money_amt | ○ | 期中支払額。 |
| closing_balance | money_amt | ○ | 期末残高。 |

制約：UNIQUE (partner_id, period_to)

#### (53) cash_payments　出金

| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| partner_id | BIGINT | ○ | 取引先。 |
| payment_date | DATE | ○ | 支払日。 |
| amount | money_amt | ○ | 支払額。 |
| purchase_id | BIGINT | — | 消込対象の仕入。 |
| applied_amount | money_amt | ○ | 消込額。 |
| cash_transaction_id | BIGINT | — | 入出金処理。 |

#### (54) cash_transactions　入出金

| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| cash_transaction_no | VARCHAR(30) | ○ | 入出金ID。自動採番。一意。 |
| currency | VARCHAR(3) | ○ | 通貨。 |
| target_month | DATE | ○ | 対象年月。 |
| scheduled_date | DATE | — | 入金予定日。 |
| division | VARCHAR(10) | ○ | 入金／出金。 |
| type_code_id | BIGINT | — | 種類。 |
| sales_staff_name | VARCHAR(60) | — | 営業担当名。 |
| partner_id | BIGINT | — | 取引先。 |
| partner_contact | VARCHAR(60) | — | 先方担当。 |
| amount | money_amt | ○ | 金額。 |
| bill_due_date1 | DATE | — | 手形決済日①。 |
| bill_amount1 | money_amt | — | 手形①。 |
| bill_due_date2 | DATE | — | 手形決済日②。1決済で手形を2本まで保持する。 |
| bill_amount2 | money_amt | — | 手形②。 |
| transaction_date | DATE | — | 入出金日付。 |
| transfer_amount | money_amt | — | 振込。 |
| cash_amount | money_amt | — | 現金。 |
| fee_amount | money_amt | — | 手数料。 |
| collection_amount | money_amt | — | 集金。 |
| offset_amount | money_amt | — | 相殺。 |
| check_amount | money_amt | — | 小切手。 |
| overseas_usd | money_amt | — | 海外送金$。 |
| overseas_cny | money_amt | — | 海外送金CNY。 |
| expense_id | BIGINT | — | 費用ID。 |

制約：CHECK (division IN ('入金','出金'))

インデックス：ix_cash_partner_month (partner_id, target_month)

### 6.5.8　H ロイヤリティ

#### (55) royalty_rules　ロイヤリティ設定

| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| brand_id | BIGINT | — | 対象ブランド。 |
| product_id | BIGINT | — | 対象商品。 |
| partner_id | BIGINT | — | 対象取引先。 |
| calc_base | VARCHAR(20) | ○ | 計算基準。売上／出荷／入金。暫定は「出荷」。 |
| rate | NUMERIC(7,4) | — | 料率。 |
| fixed_amount | money_amt | — | 定額。 |
| valid_from / valid_to | DATE | ○／— | 適用期間。 |

【暫定仕様】計算式が未確定のため（Q9）、料率と定額の双方を保持し、計算基準（売上／出荷／入金）も設定値とする。これにより、確定後の変更をマスタ設定のみで吸収できる。

#### (56) royalty_calculations　ロイヤリティ計算

| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| target_month | DATE | ○ | 対象年月。 |
| partner_id | BIGINT | — | 取引先。 |
| total_amount | money_amt | ○ | ロイヤリティ合計額。 |
| status | VARCHAR(20) | ○ | 計算済／確定／取消。 |
| calculated_at | TIMESTAMPTZ | ○ | 計算日時。 |

制約：UNIQUE (target_month, partner_id)

#### (57) royalty_calculation_lines　ロイヤリティ計算明細

| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| royalty_calculation_id | BIGINT | ○ | ロイヤリティ計算。 |
| sku_id | BIGINT | ○ | SKU。 |
| base_amount | money_amt | ○ | 対象金額。 |
| rate | NUMERIC(7,4) | — | 適用料率。 |
| royalty_amount | money_amt | ○ | ロイヤリティ額。 |

### 6.5.9　I 連携・分析

#### (58) import_batches　取込バッチ

| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| import_type | VARCHAR(30) | ○ | OMS_ORDER／AMAZON_TRANSACTION。 |
| file_name | VARCHAR(255) | ○ | 取込ファイル名。 |
| imported_at | TIMESTAMPTZ | ○ | 取込日時。 |
| imported_by | BIGINT | — | 取込ユーザー。 |
| total_count | INTEGER | ○ | 総件数。 |
| success_count | INTEGER | ○ | 成功件数。 |
| error_count | INTEGER | ○ | エラー件数。 |
| status | VARCHAR(20) | ○ | 完了／一部エラー／取消。 |

バッチ単位で取込結果を取り消せる。ただし出荷確定済みのものは取消不可とする。

#### (59) external_orders　外部受注

| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| import_batch_id | BIGINT | ○ | 取込バッチ。 |
| channel | VARCHAR(30) | ○ | 受注ルート。自社サイト／楽天通常購入／Yahoo通常購入／実店舗。 |
| external_order_no | VARCHAR(60) | ○ | OMS 受注番号。 |
| ordered_at | TIMESTAMPTZ | — | 注文日時。 |
| payment_method | VARCHAR(60) | — | 決済方法。 |
| payment_fee | money_amt | — | 決済手数料。 |
| total_amount | money_amt | — | 合計請求金額。取込時の検算に使用する。 |
| consolidated_to | VARCHAR(60) | — | 同梱先の受注番号。 |
| slip_management_no | VARCHAR(30) | — | 伝票管理番号。例：D0209475。 |
| tracking_no | VARCHAR(40) | — | 送り状番号。 |
| warehouse_name | VARCHAR(60) | — | 出荷倉庫名。倉庫マスタへ突合する。 |
| ship_date | DATE | — | 出荷日。 |
| sales_order_id | BIGINT | — | 変換後の受注。 |
| raw_data | JSONB | ○ | 取り込んだ CSV 行の原本。再処理・突合に使用する。 |
| status | VARCHAR(20) | ○ | 取込済／変換済／エラー／取消。 |
| error_message | TEXT | — | エラー内容。 |

制約：UNIQUE (channel, external_order_no)。同一ファイルの二重取込による二重計上を防止する。

インデックス：ix_ext_orders_batch (import_batch_id)、GIN インデックス ix_ext_orders_raw (raw_data)

#### (60) external_order_lines　外部受注明細

| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| external_order_id | BIGINT | ○ | 外部受注。 |
| line_no | INTEGER | ○ | 明細番号。 |
| line_type | VARCHAR(20) | — | 商品区分。商品／セット商品／同梱商品／販促品／送料。 |
| item_name | VARCHAR(200) | — | 商品名。 |
| qty | qty_num | — | 個数。販促品は −1。 |
| unit_price | money_amt | — | 単価。 |
| external_sku_code | VARCHAR(60) | — | 自社商品コード。例：FT1196-0306-100。 |
| sku_id | BIGINT | — | 突合できた SKU。突合失敗時は NULL とし、エラーとする。 |
| raw_data | JSONB | — | 行の原本。 |

制約：UNIQUE (external_order_id, line_no)

#### (61) platform_transactions　プラットフォーム取引

| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| import_batch_id | BIGINT | ○ | 取込バッチ。 |
| platform | VARCHAR(30) | ○ | プラットフォーム名。Amazon 等。 |
| settlement_no | VARCHAR(40) | — | 決済番号。 |
| transaction_type | VARCHAR(40) | ○ | 注文／返金／注文外料金／Amazon手数料／FBA手数料／調整／振込。 |
| transaction_at | TIMESTAMPTZ | — | 日付／時間。 |
| external_order_no | VARCHAR(60) | — | 注文番号。 |
| external_sku_code | VARCHAR(60) | — | プラットフォーム SKU。例：TO-GXZN-60W8。 |
| sku_id | BIGINT | — | 得意先別商品マスタ経由で解決した自社 SKU。 |
| description | TEXT | — | 説明。 |
| qty | qty_num | — | 数量。 |
| product_sales | money_amt | — | 商品売上。 |
| product_sales_tax | money_amt | — | 商品の売上税。 |
| shipping_fee / shipping_tax | money_amt | — | 配送料／配送料の税金。 |
| points_cost | money_amt | — | Amazonポイントの費用。 |
| promo_discount / promo_discount_tax | money_amt | — | プロモーション割引額／同税。 |
| commission_fee | money_amt | — | 手数料。 |
| fba_fee | money_amt | — | FBA 手数料。 |
| other_fee / other_amount | money_amt | — | その他の手数料／その他。 |
| total_amount | money_amt | — | 合計。 |
| status | VARCHAR(30) | — | トランザクションのステータス。 |
| raw_data | JSONB | ○ | 行の原本。 |

インデックス：ix_pt_type (platform, transaction_type, transaction_at)

#### (62) sales_schedules　販売スケジュール

| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| partner_id | BIGINT | — | 取引先。 |
| sales_category_id | BIGINT | — | 販売カテゴリー。 |
| sku_id | BIGINT | — | SKU。 |
| planned_sales_month | DATE | — | 販売予定月。 |
| planned_arrival_month | DATE | — | 入荷予定月。 |
| planned_qty | qty_num | — | 予定数量。 |

【暫定仕様】現行画面が未提供のため（Q13）、在庫表に存在する「販売予定月」「入荷予定月」を軸とした最小構成で定義する。

#### (63) saved_queries　保存クエリ

| カラム名 | 型 | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| name | VARCHAR(120) | ○ | クエリ名。 |
| target | VARCHAR(40) | ○ | 集計対象。受注／出荷／在庫／売上／仕入。 |
| conditions | JSONB | ○ | 抽出条件・集計軸・表示列。 |
| share_scope | VARCHAR(20) | ○ | private／shared。 |

## 6.6　整合性制約とインデックス

### 6.6.1　業務上の重要な制約

| 対象 | 制約 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 在庫の非負性 | CHECK (qty_on_hand >= 0) CHECK (qty_allocated >= 0) CHECK (qty_on_hand >= qty_allocated) | アプリケーションの不具合が在庫を破壊しないよう、データベース側で担保する。 |
| 在庫の一意性 | UNIQUE (sku_id, warehouse_id, lot_no, quality_code_id) | 同一条件の在庫行が重複しない。 |
| 取引先別商品の一意性 | UNIQUE (partner_id, sku_id) UNIQUE (partner_id, partner_product_code) 部分 | 専用コードの重複を防ぐ。 |
| 外部受注の冪等性 | UNIQUE (channel, external_order_no) | 二重取込による二重計上を防ぐ。 |
| 確保数の一意性 | UNIQUE (partner_id, sales_category_id, sku_id, period_from) | 同一条件の確保が重複しない。 |
| 請求の一意性 | UNIQUE (partner_id, period_to) | 同一締め期間の二重請求を防ぐ。 |
| 卸受注の納品先 | CHECK (order_type <> '卸' OR delivery_destination_id IS NOT NULL) | 卸受注は納品先が必須。 |
| セット構成の数量 | CHECK (qty > 0) | — |
| 取引先の役割 | CHECK (is_customer OR is_supplier) | いずれでもない取引先を作らない。 |

### 6.6.2　インデックス一覧

| インデックス名 | 対象 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| ix_so_partner_date | sales_orders (partner_id, order_date DESC) | 取引先別の受注一覧。 |
| ix_so_status（部分） | sales_orders (status) WHERE is_cancelled = false | 未確定・引当済の抽出。取消分を除外して軽量化する。 |
| ix_shipments_wh_date | shipments (warehouse_id, planned_ship_date) | 倉庫別の出荷依頼一覧。 |
| ix_shipments_status | shipments (status) | 確定済みの抽出（一括印刷）。 |
| ix_stocks_sku_wh | stocks (sku_id, warehouse_id) | 引当時の在庫検索。 |
| ix_stock_mov_stock | stock_movements (stock_id, moved_at DESC) | 入出荷履歴。 |
| ix_stock_mov_ref | stock_movements (ref_table, ref_id) | 伝票からの逆引き。 |
| ix_alloc_stock（部分） | allocations (stock_id) WHERE status = '引当中' | 有効な引当のみを対象とする。 |
| ix_invoices_partner | invoices (partner_id, period_to DESC) | 請求履歴・前回請求残高の取得。 |
| ix_purchases_supplier_date | purchases (supplier_partner_id, purchase_date DESC) | 仕入先別の仕入一覧。 |
| ix_cash_partner_month | cash_transactions (partner_id, target_month) | 月次の入出金照会。 |
| ix_ext_orders_raw | external_orders USING GIN (raw_data) | 取込原本の検索。 |
| ix_pt_type | platform_transactions (platform, transaction_type, transaction_at) | Amazon 取引の種類別集計。 |
| ix_attachments_ref | attachments (ref_table, ref_id) | 添付ファイルの取得。 |

商品名・取引先名の部分一致検索は、件数が1,000件規模であるため通常のインデックスで対応する。将来的に必要となった場合は pg_bigm または PGroonga の導入により日本語全文検索へ拡張する。

## 6.7　在庫引当のトランザクション仕様

### 6.7.1　引当

BEGIN;
  1. 受注明細がセット商品の場合、set_components により構成SKUへ展開する
  2. 出荷元倉庫を決定する
       ① sales_orders.ship_from_warehouse_id が指定されていればそれを使用
       ② 未指定なら delivery_destinations.default_warehouse_id を使用
  3. 対象の stocks 行を SELECT ... FOR UPDATE で排他ロックする
  4. qty_available >= 要求数量 を検証する
       不足する場合はロールバックし、引当不可一覧に表示する
  5. stocks.qty_allocated += 要求数量
  6. allocations に status='引当中' で登録する
  7. stock_movements に movement_type='引当' で追記する
  8. sales_order_lines.allocated_qty を更新する
COMMIT;

### 6.7.2　引当解除（出荷一覧からの削除）

BEGIN;
  1. 対象の allocations を status='解除'、released_at=now() に更新する
  2. stocks.qty_allocated -= 引当数量   → qty_available が回復する
  3. stock_movements に movement_type='引当解除' で追記する
  4. shipments.status='削除'、sales_orders.status を差し戻す
COMMIT;

      
※ qty_on_hand（実在庫数量）は変動しない
   （2026/09/02 貴社確認済み：「引当が外れて有効在庫が戻る」）

### 6.7.3　出荷確定

BEGIN;
  1. stocks.qty_on_hand   -= 出荷数量
  2. stocks.qty_allocated -= 出荷数量
  3. allocations.status='出荷済'
  4. stock_movements に movement_type='出荷' で追記する
  5. shipments.status='出荷済'、ship_date を設定する
  6. 売上を計上する（請求対象となる）
COMMIT;

### 6.7.4　返品入庫と再生

-- 返品入庫
BEGIN;
  1. 返品在庫（quality_code_id='返品検品待ち'）の stocks 行を取得または作成する
  2. stocks.qty_on_hand += 返品数量
  3. stock_movements に movement_type='返品入庫' で追記する
COMMIT;

      
-- 再生（検品）
BEGIN;
  1. 返品検品待ち在庫から good_qty を減算する
  2. 良品在庫（quality_code_id='良品'）へ good_qty を加算する
  3. 不良在庫（quality_code_id='不良'）へ defective_qty を加算する
  4. stock_movements に movement_type='再生' / '不良振替' で追記する
COMMIT;

### 6.7.5　同時実行制御

| 項目 | 方針 |
| --- | --- |
| 想定される競合 | 作業ユーザー4名の操作と CSV 一括取込が同時に実行される。同一 SKU に対する引当が競合しうる。 |
| 二重引当の防止 | 引当処理では対象在庫行を必ず SELECT ... FOR UPDATE で排他ロックしてから有効在庫を検証する。 |
| 分離レベル | 基本は READ COMMITTED。確保数の集計チェックなど、より厳密な整合性が求められる処理では REPEATABLE READ を使用する。 |
| デッドロック回避 | 複数の在庫行をロックする場合は、必ず stocks.id の昇順でロックを取得する。 |
| 採番の競合 | numbering_rules の対象行を排他ロックしてから採番する。 |

## 6.8　採番ルール

| 対象 | 形式 | 例 | リセット |
| --- | --- | --- | --- |
| 受注番号 | SO + YYYYMM + 連番5桁 | SO20260901234 | 月次 |
| 出荷伝票番号 | D + 連番7桁 | D0209475 | なし |
| 入荷番号 | RC + YYYYMM + 連番5桁 | RC20260900012 | 月次 |
| 返品番号 | RT + YYYYMM + 連番5桁 | RT20260900003 | 月次 |
| 請求番号 | IV + YYYYMM + 連番4桁 | IV2026090012 | 月次 |
| 仕入・経費番号 | PU + YYYYMM + 連番5桁 | PU20260900145 | 月次 |
| 入出金ID | 連番 | 8457 | なし |
| 納品先コード | 連番 | — | なし |
| 倉庫コード | 連番 | — | なし |
| 仕入項目ID | 連番 | 750 | なし |

【暫定仕様】出荷伝票番号の採番元が OMS 側か本システム側か未確定である（Q2）。暫定として本システムで採番し、OMS CSV 取込時に CSV 側の伝票管理番号が存在する場合はそちらを優先して保持する。これにより、いずれの運用でも番号の齟齬が生じない。

# 第7章　外部データ連携仕様

## 7.1　OMS 受注CSV 取込（I-01）

### 7.1.1　ファイル仕様

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| ファイル名 | OS_beautyjapan_YYYYMMDD_HHMMSS.csv |
| 文字コード | Shift-JIS。取込時に UTF-8 へ変換する。 |
| 形式 | カンマ区切り、全項目ダブルクォート囲み。1行目がヘッダ。 |
| レコード構造 | 1受注＝N行のフラット形式。受注ヘッダ情報が全明細行に繰り返し出力される。 |
| 正規化 | 受注番号でグルーピングし、受注ヘッダ（external_orders）と明細（external_order_lines）に分離して格納する。 |
| 改行を含む項目 | 備考欄等に改行が含まれる。ダブルクォート内の改行を正しく解釈するパーサを使用する。 |

### 7.1.2　項目マッピング

| CSV 項目 | 格納先 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 受注ルート | external_orders.channel sales_orders.channel | 自社サイト／楽天通常購入／Yahoo通常購入／実店舗。 |
| 受注番号 | external_orders.external_order_no | チャネルとの組で一意。冪等性の担保キー。 |
| 注文日／注文時間 | external_orders.ordered_at | 2項目を結合して timestamptz とする。 |
| 注文者名（姓／名／セイ／メイ） | sales_orders.direct_name / direct_kana | 姓名を結合する。 |
| 注文者 郵便番号 | sales_orders.direct_postal_code | — |
| 注文者 住所（都道府県／市区町村／市区町村以降／建物名） | sales_orders.direct_address1 / direct_address2 | 住所は4分割で提供される。前2項目を address1、後2項目を address2 とする。 |
| 注文者 電話番号 | sales_orders.direct_tel | — |
| 決済方法 | external_orders.payment_method | クレジットカード／代金引換／コンビニ後払い／PayPay残高払い／Amazonへのお支払い／店頭支払い。 |
| 決済手数料 | external_orders.payment_fee | — |
| 合計請求金額 | external_orders.total_amount | 明細合計との検算に使用する。不一致は警告とする。 |
| 登録担当者 | external_orders.raw_data | 手入力者名／受データ自動作成／API自動。 |
| お届け先名／郵便番号／住所／電話番号 | shipments 配送先項目 | 注文者と異なる場合がある。 |
| 送り状種別 | shipments.shipping_label_type | 発払い／コンパクト便。 |
| 伝票番号 | shipments.tracking_no | ヤマト運輸 12桁。 |
| 代引請求金額 | shipments.cod_amount | 代金引換の場合に値が入る。 |
| お届け指定日 | shipments.delivery_date_specified | — |
| お届け時間帯 | shipments.delivery_time_slot | 指定なし／午前／14-16／16-18／18-20／19-21。 |
| 出荷予定日 | shipments.planned_ship_date | — |
| 運送会社システム | shipments.carrier | ヤマト運輸。 |
| 同梱数／同梱先 | external_orders.consolidated_to shipments.consolidated_to_shipment_id | 同梱先には別の受注番号が入る。複数受注を1出荷にまとめる。 |
| 商品区分 | external_order_lines.line_type sales_order_lines.line_type | 商品／セット商品／同梱商品／販促品／送料。 |
| 商品名 | sales_order_lines.item_name | — |
| 個数 | sales_order_lines.qty | 負数がある（販促品・クーポン行は −1）。 |
| 単価 | sales_order_lines.unit_price | — |
| 商品コード | external_order_lines.raw_data | 照合の補助に使用する。 |
| 自社商品コード | external_order_lines.external_sku_code → skus.sku_code で突合 → sales_order_lines.sku_id | SKU の特定キー。例：FT1196-0306-100。 |
| 伝票管理番号 | external_orders.slip_management_no shipments.shipment_no | 例：D0209475。 |
| ロット（出荷倉庫） | external_orders.warehouse_name → warehouses.short_name で突合 | コニー倉庫(EC) 等。 |
| 出荷日 | shipments.ship_date | — |
| 購入回数 | external_orders.raw_data | — |
| （全項目） | external_orders.raw_data（JSONB） | 原本をそのまま保持する。 |

### 7.1.3　取込処理の考慮事項

| No | 事項 | 対応 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 親子構造 | 「セット商品」行の直後に「同梱商品」行が続く。parent_line_no により親子関係を保持する。 |
| 2 | 負数の明細 | 販促品・クーポン行は個数 −1。受注明細は負数を許容する。 |
| 3 | 非商品行 | 送料行、値引行が存在する。line_type により区別し、在庫引当の対象外とする。 |
| 4 | 同梱 | 同梱先に別受注番号が入る場合、出荷は受注と 1:1 にならない。親出荷に集約する。 |
| 5 | 冪等性 | (channel, external_order_no) のユニーク制約により二重取込を防止する。再取込時は差分更新とし、既に出荷確定済みの受注に対する更新は拒否する。 |
| 6 | SKU 未登録 | 自社商品コードがマスタに存在しない場合は当該受注のみエラーとして保留し、他の受注は取り込む。エラー一覧から修正・再取込できる。 |
| 7 | 倉庫名の不一致 | 倉庫マスタに一致する略称がない場合はエラーとする。 |
| 8 | 取込単位の取消 | import_batches 単位で取込結果を取り消せる。出荷確定済みのものは取消不可とする。 |
| 9 | 文字コード変換エラー | Shift-JIS から UTF-8 へ変換できない文字はエラーとして記録し、該当行を保留する。 |

【暫定仕様】本 CSV の位置づけが未確定である（Q1）。CSV には伝票管理番号・送り状番号・出荷倉庫・出荷日が取込前から記録されているため、暫定として「出荷済み実績の取込」と解釈し、取込時に受注・出荷を同時に生成して在庫を引き落とす（引当を経ずに出荷確定まで進める）モードを既定とする。「出荷指示を出すための受注取込」であった場合は、取込後の状態を「未確定」に留めるモードへ設定で切り替えられるようにする。両モードを設定値で切り替える構造とすることで、Q1 の回答を待たずに実装できる。

## 7.2　Amazon トランザクション取込（I-02）

### 7.2.1　ファイル仕様

Amazon セラーセントラルの月次トランザクションレポート。文字コードは Shift-JIS。先頭8行はヘッダ説明であり、9行目が列名、10行目以降がデータである。受注一覧ではなく決済レポートであり、OMS 受注CSV とは取込の目的・処理が異なる。

### 7.2.2　トランザクション種類と処理

| トランザクションの種類 | 説明欄の例 | 本システムでの処理 |
| --- | --- | --- |
| 注文 | 商品名 | 通販売上として計上する。sales_orders を生成する。 |
| 返金 | 商品名 | 返品として処理する。returns を生成する。 |
| 注文外料金 | 広告費用 | 経費として purchases（区分＝経費）に計上する。 |
| Amazon手数料 | タイムセールを提供する際の手数料 クーポンを提供する際の手数料 | 経費として計上する。 |
| FBA手数料 | FBA在庫保管手数料 FBA長期在庫保管手数料 FBA在庫の返送手数料 | 経費として計上する。 |
| 調整 | FBA在庫の返送 - 紛失: フルフィルメントセンター FBA在庫の返送 - 購入者による返品 | 在庫調整および返品として処理する。 |
| 振込 | 末尾＊＊＊＊のアカウントへ | 入金として cash_receipts に計上し、売掛と消し込む。 |

### 7.2.3　金額項目のマッピング

| CSV 項目 | 格納先 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 商品売上 | product_sales | 売上計上額。 |
| 商品の売上税 | product_sales_tax | — |
| 配送料／配送料の税金 | shipping_fee / shipping_tax | — |
| Amazonポイントの費用 | points_cost | 負数。販促費として扱う。 |
| プロモーション割引額／同税 | promo_discount / promo_discount_tax | 負数。 |
| 手数料 | commission_fee | 負数。販売手数料。 |
| FBA 手数料 | fba_fee | 負数。 |
| トランザクションに関するその他の手数料 | other_fee | — |
| その他 | other_amount | 広告費用・調整額等。 |
| 合計 | total_amount | — |

### 7.2.4　SKU の読み替え

Amazon の SKU（TO-GXZN-60W8、J5-RHAT-MCYB、NF-VDS4-4Z33、P0-7PQT-2DT5、EQ-CJHN-FFA2、LP-QAF0-WROJ）と自社 SKU（CS2420、CS2426-112 等）は別体系である。Amazon を1取引先として取引先マスタに登録し、得意先別商品マスタの partner_product_code に Amazon SKU を登録することで読み替える。これは得意先専用コード設計が必須であることの実データによる裏付けでもある。

【暫定仕様】手数料・広告費の会計上の計上先が未確定である（Q14）。暫定として、経費区分を「Amazon手数料」「Amazon広告費」「FBA手数料」の3区分で保持し、勘定科目への割当は経費区分マスタの設定で変更できるようにする。

## 7.3　取込共通仕様（I-03）

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| 取込単位 | import_batches として管理する。ファイル名、取込日時、取込ユーザー、件数、成功／エラー件数を記録する。 |
| 原本保持 | 取り込んだ行を JSONB でそのまま保持する。 |
| エラー処理 | 行単位でエラーを記録し、正常行の取込は継続する。エラー行は一覧で確認・修正・再取込できる。 |
| 取消 | 取込バッチ単位で取消できる。取消時は生成された受注・出荷・在庫移動を併せて取り消す。ただし出荷確定済みのものは取消不可とする。 |
| 文字コード | Shift-JIS を UTF-8 へ変換する。変換不能文字はエラーとして記録する。 |
| 取込前検証 | ファイル形式・列数・必須項目の検証を行い、不正な場合は取込自体を中止する。 |

# 第8章　非機能要件

## 8.1　性能

| 項目 | 目標 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 画面表示（一覧） | 3秒以内 | 1万件のデータに対する検索結果表示。 |
| 受注登録 | 2秒以内 | 引当処理を含む。 |
| 帳票一括印刷 | 100件で5分以内 | PDF 生成と結合を含む。 |
| CSV 取込 | 1,000行で3分以内 | — |
| 月次締め処理 | 10分以内 | 取引先1,000件。 |
| 同時接続 | 24セッション | 作業4名＋閲覧20名。 |

## 8.2　可用性・バックアップ

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| 稼働時間 | 平日 8:00〜22:00 を基本とする。保守作業は日曜深夜に実施する。 |
| バックアップ | 日次の論理バックアップ（pg_dump）に加え、WAL アーカイブによる PITR（任意時点への復旧）を構成する。基幹システムであり、データ損失は業務停止に直結するため必須とする。 |
| 保持期間 | 日次バックアップを14日分、月次バックアップを12か月分保持する。 |
| 復旧目標 | RPO（許容データ損失）：1時間以内。RTO（復旧時間）：4時間以内。 |
| 添付ファイル | データベースとは別にストレージのバックアップを取得する。 |
| 復旧訓練 | 本番稼働前に1回、バックアップからの復旧手順を実施し記録する。 |

## 8.3　セキュリティ・権限

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| 認証 | ID／パスワードによるログイン。パスワードはハッシュ化して保存する。 |
| 権限 | ロールベースで制御する。機能単位に参照／登録／更新／削除／印刷の権限を設定する。 |
| 項目レベルの制御 | 原価、取引先別原価、仕入単価、ロイヤリティは閲覧ユーザーに非表示とする（付録B の権限マトリクス参照）。 |
| 通信 | HTTPS による暗号化。 |
| 操作履歴 | 登録・更新・削除の操作を監査ログに記録する。 |
| 個人情報 | 通販受注には顧客の氏名・住所・電話番号が含まれる。アクセス権限を限定し、クラウド設置の場合は国内リージョンを推奨する。 |
| セッション | 一定時間の無操作で自動ログアウトする。 |

## 8.4　稼働環境

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| サーバー | クラウドまたは社内設置。いずれの場合も同一構成で稼働する。 |
| データベース | PostgreSQL 17 |
| クライアント | Google Chrome または Microsoft Edge の最新版。 |
| 物流センター | センターPCのブラウザから直接操作・印刷できる。遠隔操作による従来運用も可能とする。 |
| 文字コード | データベース・アプリケーションは UTF-8。取込対象 CSV は Shift-JIS のため変換する。 |
| タイムゾーン | 保持は timestamptz、表示は JST。 |

## 8.5　保守

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| 保守体制 | 単一の開発者が保守できる構成とする。単一スタック、単一データベース、設定による吸収を原則とし、特殊な依存を持ち込まない。 |
| 継続的な改善 | マスタ追加・区分追加・帳票の文言変更は、原則としてマスタ設定で対応できるようにする。 |
| 定期更新 | 郵便番号データの定期更新に対応する。 |
| ログ | アプリケーションログ、エラーログ、監査ログを分離して保持する。 |

# 第9章　移行要件

## 9.1　移行対象と方針

| No | 対象 | 移行方針 | 部 | 件数・備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 取引先マスタ | 楽楽販売から CSV 出力し、変換して取り込む。 | 第1部 | 約1,000件 |
| 2 | 納品先マスタ | 同上。取引先との紐付けを検証する。 | 第1部 | — |
| 3 | 商品マスタ・SKUマスタ | 同上。SKUコード体系の整合を検証する。 | 第1部 | 約1,000SKU |
| 4 | 取引先別商品マスタ | 同上。単価・専用コードの整合を検証する。 | 第1部 | — |
| 5 | 倉庫マスタ | 同上。 | 第1部 | — |
| 6 | 区分値マスタ | 付録A に基づき登録する。楽楽販売の選択肢を確認して補完する。 | 第1部 | — |
| 7 | 仕入マスタ | 同上。 | 第2部 | — |
| 8 | 期首在庫 | 切替時点の在庫数量を取り込む。倉庫別・ロット別。 | 第1部 | — |
| 9 | 売掛・買掛期首残高 | 切替時点の残高を取り込む。 | 第2部 | — |
| 10 | 過去伝票 | 移行対象範囲を確定のうえ取り込む。 | 第3部 | Q15 にて確定 |

## 9.2　項目マッピング（マスタ）

楽楽販売のエクスポート形式が未確認のため（Q15）、現行画面の項目名を基準としたマッピングを示す。実際のエクスポート項目名が判明した時点で本表を更新する。

| 対象 | 現行の項目名 | 移行先 | 変換 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取引先 | 取引先コード | partners.partner_code | そのまま |
|  | 取引先名1／取引先名2 | partners.name1 / name2 | そのまま |
|  | 取引先名略称 | partners.short_name | そのまま |
|  | 担当者名 | partners.staff_user_id | ユーザーマスタへ名寄せ |
|  | 媒体名 | partners.media_id | 媒体マスタへ名寄せ |
|  | 区分／区分2／粗利調整対象 | partners.*_code_id | 汎用区分マスタへ名寄せ |
|  | 適格請求書発行事業者番号 | partners.invoice_registration_no | そのまま |
|  | 締め日 | partners.closing_day | 月末は 99 に変換 |
| 商品 | 商品ID（商品コードと同じ） | products.product_code | そのまま |
|  | カラーID／カラー | colors.code / name → skus.color_id | カラーマスタを先に生成 |
|  | サイズID／サイズ | sizes.code / name → skus.size_id | サイズマスタを先に生成 |
|  | JAN | skus.jan | そのまま |
|  | 原価（未定・消化＝0） | products.cost_price / is_cost_undecided | 0 の場合は is_cost_undecided＝true |
|  | ロイヤリティ区分 | products.royalty_class_code_id | 汎用区分マスタへ名寄せ |
| 得意先別商品 | コード／JANコード／得意先JAN | partner_products.partner_product_code / jan_code / partner_jan | そのまま |
|  | 販売名／販売名_2 | partner_products.sales_name / sales_name2 | そのまま |
|  | 単価／旧単価／単価変更日付 | partner_products.unit_price / old_unit_price / price_changed_date | 単価履歴にも1件登録 |
|  | ロイヤリティ× | partner_products.is_royalty_excluded | ○ → true |
| 納品先 | 納品先コード | delivery_destinations.delivery_code | そのまま（採番の現在値を更新） |
|  | 納品先No | delivery_destinations.partner_delivery_no | そのまま |
|  | 作業指示内容ID／作業指示内容 | work_instructions へ登録し ID を参照 | 重複内容は名寄せ |
|  | 納品書出力用1／2 | delivery_destinations.delivery_note_print1 / 2 | そのまま |
| 在庫 | 品目コード／商品名 | stocks.sku_id | SKUマスタへ突合 |
|  | 倉庫コード／倉庫名 | stocks.warehouse_id | 倉庫マスタへ突合 |
|  | 数量 | stocks.qty_on_hand | 引当済数量は 0 で開始 |
|  | 委託商品コード／委託残 | stocks.consignment_product_code / consignment_qty | そのまま |

## 9.3　移行手順

| No | 工程 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | エクスポート | 楽楽販売から対象データを CSV 出力する。 |
| 2 | 変換 | マッピング定義に従い取込用データへ変換する。名寄せが必要な項目は変換表を作成する。 |
| 3 | 試験取込 | 検証環境へ取り込み、件数・金額・整合性を検証する。 |
| 4 | 検証 | 取引先数・商品数・在庫総数・売掛残高合計を現行と突合する。 |
| 5 | 本番取込 | 切替日に本番環境へ取り込む。 |
| 6 | 並走確認 | 一定期間、両システムで同一処理を行い結果を突合する。 |

# 第10章　開発計画

## 10.1　3部構成の考え方

本開発は機能単位で3部に分割する。各部は依存関係の順に並び、それぞれ単独で本番投入でき、楽楽販売と並走しながら段階的に切り替えられる。

データベース設計は分割しない。第2部・第3部の要件（請求、ロイヤリティ、確保数）が第1部の受注・出荷のテーブル構造を制約するため、データベースは最初に一度、3部すべてを対象として設計する。後から追加する場合、稼働中データの移行が発生する。本書の第6章はこの方針に基づき、全63テーブルを一括で定義している。

## 10.2　第1部　基盤・日次オペレーション

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目的 | 作業ユーザー4名が、楽楽販売を開かずに1日の業務を完了できる状態にする。 |
| 対象機能 | M-01〜M-14、M-16、M-17／O-01〜O-06／S-01〜S-06／D-01〜D-06／Y-01／I-01、I-03 |
| 対象帳票 | RP-01 出荷指示書、RP-02 ピッキングリスト、RP-03 納品書、RP-04 添付ファイル、RP-05 JANコード一覧 |
| 対象テーブル | 63テーブルすべてを作成する。第1部で使用するのは No.1〜32、34〜43、55、58〜60。 |
| 完了条件 | 実データ1日分の受注を本システムのみで処理し、物流センターで現行と同じ帳票が一括で出力できること。 |
| 並走運用 | 請求は楽楽販売で継続する。 |

## 10.3　第2部　金額系・月次サイクル

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目的 | 1回の月次締めが本システムで完走する状態にする。 |
| 対象機能 | M-15／S-07／R-01〜R-03／B-01〜B-05／P-01〜P-04／C-01、C-02／Y-02 |
| 対象帳票 | RP-06 請求書、RP-07 売掛残高一覧表、RP-08 買掛残高一覧表、RP-09 支払明細書、RP-10 ロイヤリティ集計表 |
| 対象テーブル | No.41〜57 |
| 完了条件 | 1締め分を並走で流し、請求書・売掛残高・入金消込・支払の結果が現行と一致すること。 |
| 並走運用 | この時点で楽楽販売の請求機能を停止できる。 |

## 10.4　第3部　連携・自動化・分析

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目的 | 手作業を削減し、移行を完了させて楽楽販売の契約を終了できる状態にする。 |
| 対象機能 | S-08 取引先別確保数／D-07 バーコード生成／A-01〜A-03／I-02 Amazon取込／I-04 データ移行 |
| 対象帳票 | RP-11 バーコードラベル |
| 対象テーブル | No.33、61〜63 |
| 完了条件 | 通販受注の手入力が発生しないこと。締め後1営業日で月次実績が出力できること。 |

## 10.5　この順序である理由

| 部 | 理由 |
| --- | --- |
| 第1部 | 日次業務のボトルネックであり、他のすべての機能がマスタに依存する。最初に完成させる必要がある。 |
| 第2部 | 締め1サイクル分だけ遅らせることができる。その期間は楽楽販売で請求を発行できるため、リリース時期に余裕がある。 |
| 第3部 | 現行の運用が当面 Excel 等で代替できる唯一の領域である。確保数には既に専用のフォーマットが存在する。 |

## 10.6　部の境界を動かす可能性のある事項

| 事項 | 内容 |
| --- | --- |
| 通販CSV取込の位置づけ | 通販受注が本システムで出荷指示を出す運用である場合（Q1）、件数構成から見て通販が受注1,500件／月の主要部分を占めるため、CSV取込は第1部の必須機能となる。本書では既に第1部に含めている。 |
| 取引先別確保数 | テレビ通販のサプライヤーにおいて、放送枠に対する在庫の過剰なコミットは商業上の事故につながる。受注登録時に必ず確保数を確認する運用である場合（Q12）、S-08 は第3部から第1部へ移す。 |

# 第11章　未確定事項と暫定仕様

本章の各項目は、貴社にご確認をお願いする事項である。ただし、すべての項目について暫定仕様を定めており、回答を待たずに設計・実装を進められる構造としている。回答受領時は暫定仕様との差分のみを反映する。

## 11.1　第1部に影響する事項

| No | 確認事項 | 暫定仕様 | 影響 | 優先 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 通販CSVの位置づけ。CSV には伝票管理番号・ヤマト送り状番号・出荷倉庫・出荷日が取込前から記録されている。①出荷指示を出すための受注取込か、②出荷済み実績を取り込んで在庫・売上を落とすためか。 | ②「出荷済み実績の取込」を既定とし、取込後の状態を「未確定」に留める①のモードも設定で切り替えられる構造とする。 | 取込処理 | 最優先 |
| Q2 | 出荷伝票番号（D02094xx）および送り状番号の採番元は、OMS 側か本システム側か。 | 本システムで採番する。ただし CSV 取込時に CSV 側の番号が存在する場合はそちらを優先して保持する。 | 採番設計 | 高 |
| Q3 | 納品ルールマスタの中身。リードタイム／曜日／伝票様式／荷札／作業指示のいずれか。 | リードタイム（日数）、納品可能曜日、自由記述の3項目を保持する。自由記述があるため確定前でも運用できる。 | マスタ設計 | 高 |
| Q4 | 委託と買取の在庫・売上計上タイミング。委託は消化売上か。商品マスタ原価の「未定・消化＝0」の意味。 | 受注に委託／買取の区分を持ち、委託は出荷時点では売上計上せず、消化報告時に計上する構造とする。原価0は is_cost_undecided＝true で識別する。 | 在庫・売上 | 高 |
| Q5 | 区分値の一覧。取引先「区分／区分2」、納品先「マスタ検索表示区分名／伝票発行分類名」、商品「区分／表示」、仕入「売上単価設定区分名／仕入単価設定区分名／非課税区分名／新税分類名」、経費「費用区分」。 | 付録A に暫定の区分カテゴリーと区分値を定義する。汎用区分マスタで管理するため、値の追加・変更は画面から実施でき、開発の手戻りは発生しない。 | 初期データ | 中 |
| Q6 | 権限設計。作業4名の役割分担と、閲覧20名に見せない項目の範囲。 | 付録B に暫定の権限マトリクスを定義する。原価・取引先別原価・仕入単価・ロイヤリティを閲覧ユーザーに非表示とする。 | 権限設計 | 中 |

## 11.2　第2部に影響する事項

| No | 確認事項 | 暫定仕様 | 影響 | 優先 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q7 | 請求書・出荷指示書・納品書・ピッキングリストの実物サンプル。2026/08/28 に依頼済みで未提出。 | 一般的な様式で実装し、帳票定義は項目の追加・並べ替え・表示可否を設定で変更できる構造とする。実物受領後にレイアウトを合わせる。 | 帳票設計 | 最優先 |
| Q8 | 消費税の端数処理。伝票単位か請求書単位か。切捨／切上／四捨五入のいずれか。 | 請求書単位・税率別・切捨てを既定とする。処理単位と丸め方式はシステム設定値とし、変更は再計算のみで反映できる。 | 金額計算 | 高 |
| Q9 | ロイヤリティの計算式。料率か定額か。対象は売上・出荷・入金のいずれか。締めのタイミング。 | ロイヤリティ設定に料率・定額の双方と計算基準（売上／出荷／入金）を保持し、既定は「出荷基準・料率」とする。マスタ設定のみで変更できる。 | ロイヤリティ | 高 |
| Q10 | 売掛残高一覧の列定義。「未計上10%／8%」「調整10%／8%」「手数料」が何を指すか。 | 現行と同一の列を同一の並びで保持し、値は手入力を可能とする。自動計算は定義確定後に追加する。 | 売掛設計 | 高 |
| Q11 | 返品と「再生」の実務フロー。再生工程の費用計上の有無。不良在庫の最終処理。 | 再生費用の欄を保持のみとし会計連携は行わない。不良在庫は品質区分「不良」で保持し、廃棄処理を手動で行う。 | 返品・在庫 | 中 |

## 11.3　第3部・環境に影響する事項

| No | 確認事項 | 暫定仕様 | 影響 | 優先 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q12 | 確保数の運用単位。放送日単位／月単位／期間のいずれか。受注により消し込まれるか。受注時は警告かエラーか。 | 期間（開始日〜終了日）で保持し、放送日単位・月単位のいずれも表現できる構造とする。受注時は警告を既定とし、エラーとするかは設定で切り替える。 | 確保数 | 高 |
| Q13 | 販売スケジュール画面の現物。 | 在庫表の「販売予定月」「入荷予定月」を軸とした最小構成で実装する。 | スケジュール | 低 |
| Q14 | Amazon等プラットフォーム手数料の会計処理。計上先、入金消込のルール。 | 経費区分を「Amazon手数料」「Amazon広告費」「FBA手数料」の3区分で保持し、勘定科目の割当は区分マスタの設定で変更できるようにする。 | 連携設計 | 中 |
| Q15 | 楽楽販売のエクスポート形式および移行対象範囲。マスタのみか、過去伝票を含むか。 | マスタと期首残高のみを第1部・第2部で移行し、過去伝票は第3部で対応する。 | 移行設計 | 中 |
| Q16 | サーバーをクラウドに設置するか社内に設置するか。 | クラウド（国内リージョン）を推奨として設計する。いずれでも同一構成で稼働するため、決定を遅らせても開発に影響しない。 | 環境構築 | 高 |

## 11.4　確認済み事項

以下は 2026/09/02 にご回答をいただき、確定済みである。

| 確認事項 | ご回答 | 本書への反映 |
| --- | --- | --- |
| 出荷一覧から削除すると在庫も減るとは、引当が外れて有効在庫が戻るという理解でよいか | そのとおり。 | 6.7.2 引当解除。実在庫は不変。 |
| セット登録は、在庫をセット単位で持つのか、構成商品ごとに在庫を持ってセット出荷時に各商品から引き落とすのか | セット在庫ではなく、各商品から引き落とす。 | products.is_set、set_components、6.7.1 引当。 |
| 確保数の販売カテゴリー（OA・カタログ・WEB等）は取引先ごとに自由に追加できる形でよいか | 販売カテゴリーはマスタ登録して選ぶ形式とする。 | sales_categories マスタ。付録A に初期データ。 |

# 第12章　受入基準・テスト観点

## 12.1　受入の考え方

各部の完了条件（第10章）を満たすことを受入基準とする。判定は貴社ご担当者様による実データでの確認をもって行う。

## 12.2　第1部の受入基準

| No | 観点 | 確認内容 | 合格基準 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | マスタ登録 | 取引先・納品先・商品・SKU・得意先別商品・倉庫を登録できる。1取引先に複数の納品先を登録できる。 | 全項目が現行と同じ名称・並びで入力できる |
| 2 | 受注入力（卸） | 取引先選択→ブランド→商品→SKU→数量の順に入力できる。販売カテゴリーを指定できる。 | 現行と同じ手順で入力できる |
| 3 | 受注入力（直送） | 区分で直送を選択すると個人宛の入力欄が表示される。郵便番号から住所が自動表示される。 | 欄が出現し、住所が補完される |
| 4 | フォームコピー | 既存受注を複製して新規作成できる。 | 伝票番号・日付が新規に採番される |
| 5 | 在庫引当 | 受注に対して引当が行われ、有効在庫が減る。実在庫は変動しない。 | 有効在庫＝実在庫−引当済 |
| 6 | セット展開 | セット商品の受注で、構成商品それぞれの在庫が引き落とされる。セット自体の在庫は存在しない。 | 構成商品の引当済数量が増加する |
| 7 | 引当解除 | 出荷一覧から削除すると引当が外れ、有効在庫が元に戻る。 | 実在庫は変わらず有効在庫が回復する |
| 8 | 在庫の非負性 | 有効在庫を超える引当を行おうとするとエラーになる。 | 引当不可として一覧に表示される |
| 9 | 同時引当 | 2名が同一 SKU に同時に引当を行っても、合計が有効在庫を超えない。 | 二重引当が発生しない |
| 10 | 出荷指示の確定 | 4帳票を確認して確定できる。確定時点では印刷されない。 | 印刷ジョブが発生しない |
| 11 | 一括印刷 | 出荷依頼一覧から複数件をチェックし、1回の操作でまとめて印刷できる。 | 1つの印刷ジョブで全件が出力される |
| 12 | 作業指示の出力 | 納品先に登録した作業指示内容が出荷指示書に印字される。 | 倉庫現場で内容が読める |
| 13 | 備考の出力先 | 出荷備考が出荷指示書に、納品書備考が納品書に出力される。 | 取り違えがない |
| 14 | 添付ファイル | 受注に添付したファイルが出荷指示時に併せて印刷される。 | 4点セットとして出力される |
| 15 | JAN出力 | 出荷指示単位で JAN コードを Excel 出力できる。 | バーテンダーで読み込める |
| 16 | 入荷登録 | 入荷登録により実在庫が増える。在庫表に未登録の新商品が自動で現れる。 | 現行と同じ挙動 |
| 17 | 通販CSV取込 | OMS CSV を取り込むと出荷一覧に追加され、編集できる。セット・同梱・販促品（−1）・送料行が正しく取り込まれる。 | 件数・金額が原本と一致する |
| 18 | 二重取込の防止 | 同一ファイルを2回取り込んでも二重計上されない。 | 2回目は「取込済」として除外される |
| 19 | 取込エラー | SKU 未登録の受注はエラーとなり、他の受注は取り込まれる。 | エラー一覧から再取込できる |
| 20 | 権限 | 閲覧ユーザーで原価・仕入単価・ロイヤリティが表示されない。 | 画面・CSV出力の双方で非表示 |

## 12.3　第2部の受入基準

| No | 観点 | 確認内容 | 合格基準 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 締め処理 | 取引先ごとに異なる締め日で対象期間を切り出せる。 | カレンダー月でなく締め期間で集計される |
| 2 | 請求書の内容 | 発注書Noが記載される。発行日が印刷されない。税率別内訳が上部に配置される。前月請求金額・入金額が表示される。 | 調整点2-①②③をすべて満たす |
| 3 | 送料自動計算 | 1回の出荷が30,000円以下の場合に送料が請求額へ加算される。 | 取引先マスタの設定で制御される |
| 4 | 売掛残高一覧 | 12項目がすべて表示される。 | 現行と同じ列・同じ並び |
| 5 | 金額の一致 | 1締め分を並走で流し、請求額・売掛残高が現行と一致する。 | 1円の差異もないこと |
| 6 | 複数税率 | 10%と8%が混在する請求で、税率別の内訳が正しく算出される。 | 税額が現行と一致する |
| 7 | 返品 | 返品額が売掛残高一覧の「返品額」に反映される。 | — |
| 8 | 再生 | 検品により良品が在庫に戻り、不良は不良在庫として区分される。 | 在庫数が正しく増減する |
| 9 | 仕入・経費登録 | ヘッダ＋明細で登録でき、明細を対象ブランド・対象商品分類・対象商品に紐付けられる。 | 現行フォームと同じ項目・並び |
| 10 | 外貨 | 通貨に USD／CNY を指定して仕入を登録できる。 | — |
| 11 | 入出金 | 手形①②、相殺、小切手、集金、海外送金$／CNY を登録できる。 | 現行フォームと同じ項目・並び |
| 12 | 一括登録 | 入出金を複数件まとめて登録できる。 | — |
| 13 | 入金消込 | 入金を登録すると売掛が減少する。 | — |
| 14 | ロイヤリティ | 対象売上に対してロイヤリティが計算される。対象外設定の商品は除外される。 | — |

## 12.4　第3部の受入基準

| No | 観点 | 確認内容 | 合格基準 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 確保数 | 取引先×販売カテゴリー×商品で確保数を登録でき、取引先別・商品別の両方で絞り込める。 | 2軸フィルタが機能する |
| 2 | 確保数チェック | 受注時に確保数の残数が確認できる。 | — |
| 3 | Amazon取込 | 月次レポートを取り込み、売上・返品・経費・入金の4系統に振り分けられる。Amazon SKU が自社 SKU に読み替えられる。 | 合計金額が原本と一致する |
| 4 | クエリ集計 | 任意条件で集計し CSV 出力できる。条件を保存して再利用できる。 | — |
| 5 | バーコード | システム内でバーコードを生成・印刷できる。 | バーテンダーと同等の出力 |
| 6 | データ移行 | マスタ・期首残高・過去伝票が移行されている。 | 件数・金額が現行と一致する |

## 12.5　非機能のテスト観点

| No | 観点 | 確認内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能 | 第8.1節の各目標値を実データ量で測定する。 |
| 2 | 同時実行 | 4名同時操作＋CSV取込を並行実行し、在庫の整合性を確認する。 |
| 3 | バックアップ復旧 | バックアップから復旧し、データが復元されることを確認する。 |
| 4 | 権限 | 各ロールでログインし、権限外の機能・項目にアクセスできないことを確認する。 |
| 5 | 文字コード | Shift-JIS の CSV に含まれる機種依存文字・全角記号が正しく取り込まれることを確認する。 |
| 6 | 印刷 | 物流センターのPCから実際に印刷し、レイアウト崩れがないことを確認する。 |

## 12.6　データベース設計の検証結果

第6章のデータベース設計は、実際の PostgreSQL 17.9 上でスキーマを構築し、業務ルールが設計どおりに機能することを確認済みである。検証用スクリプトは 04-schema-tests.sql として提供する。

| 検証項目 | 結果 |
| --- | --- |
| スキーマ適用 | 225 ステートメントがエラーなく適用された（63テーブル）。 |
| 初期データ適用 | 29 ステートメントがエラーなく適用された。 |
| 構築されたオブジェクト | テーブル 63／外部キー 223／CHECK 制約 39／インデックス 134／ドメイン 3 |
| 業務ルールテスト | 27 項目すべて合格。 |

| No | 検証内容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| T01 | テーブル数が 63 件であること | 合格 |
| T02 | ドメイン money_amt／qty_num／tax_rate が存在すること | 合格 |
| T03 | 初期データ件数（区分23／販売カテゴリー3／ロール4／倉庫4／採番10） | 合格 |
| T04 | 品質区分（良品／不良／返品検品待ち）が登録されていること | 合格 |
| T05 | 有効在庫＝実在庫−引当済（生成列）が正しく算出されること | 合格 |
| T06 | 引当済＞実在庫を拒否すること | 合格 |
| T07 | 実在庫の負数を拒否すること | 合格 |
| T08 | (SKU×倉庫×ロット×品質区分) が一意であること | 合格 |
| T09 | 引当解除で有効在庫が戻り、実在庫は不変であること | 合格 |
| T10 | セット商品は在庫を持たず、構成商品から引き落とされること | 合格 |
| T11 | 卸受注で納品先が未指定の場合に拒否すること | 合格 |
| T12 | 販促品（数量 −1）・送料行・値引行を登録できること | 合格 |
| T13 | 商品行は SKU 必須、送料・値引行は SKU 不要であること | 合格 |
| T14 | 同一 CSV の二重取込を拒否すること（冪等性） | 合格 |
| T15 | (取引先×専用コード) が一意であること | 合格 |
| T16 | 専用コード未設定の商品を同一取引先で複数登録できること | 合格 |
| T17 | Amazon SKU「TO-GXZN-60W8」→ 自社 SKU「CS2420-0000-100」の読み替え | 合格 |
| T18 | 在庫移動履歴の UPDATE を拒否すること | 合格 |
| T19 | 在庫移動履歴の DELETE を拒否すること | 合格 |
| T20 | (取引先×締め期間) の二重請求を拒否すること | 合格 |
| T21 | 確保数の期間逆転を拒否すること | 合格 |
| T22 | 得意先でも仕入先でもない取引先を拒否すること | 合格 |
| T23 | updated_at トリガが動作すること | 合格 |
| T24 | 同梱（複数出荷を1つにまとめる自己参照）が成立すること | 合格 |
| T25〜T27 | 外部キー 223 件／CHECK 制約 39 件／インデックス 134 件 | 合格 |

T09・T10・T14・T17 は、貴社にご確認いただいた事項および実データから判明した要件を、データベースが実際に守ることを確認したものである。とりわけ T09（引当解除で実在庫が変動しない） と T10（セットは構成品から引き落とす） は 2026/09/02 のご回答内容そのものであり、設計が意図どおりに実装されていることを示す。

# 付録A　区分値マスタ初期データ

汎用区分マスタ（code_categories／codes）の初期データを以下に定義する。値の追加・変更は画面から実施できるため、Q5 の回答前でも開発・運用に支障はない。「※」は貴社確認が必要な項目である。

| カテゴリーコード | カテゴリー名 | 暫定の区分値 | 使用箇所 |
| --- | --- | --- | --- |
| QUALITY_DIVISION | 品質区分 | 良品／不良／返品検品待ち | stocks |
| PARTNER_DIVISION | 取引先区分 | ※販社／通販／仕入先／その他 | partners |
| PARTNER_DIVISION2 | 取引先区分2 | ※要確認 | partners |
| GROSS_MARGIN_ADJUST | 粗利調整対象 | 対象／対象外 | partners |
| MONTHLY_INVOICE | 毎月請求書発行 | 発行する／発行しない | partners |
| DIGITIZED | 電子化 | 電子／紙 | partners |
| SHIPPING_FEE_RULE | 送料3万以下・直送 | 請求する／請求しない／直送のみ請求 | partners |
| DELIVERY_DIVISION | 納品先区分 | ※要確認 | delivery_destinations |
| MASTER_SEARCH_DISPLAY | マスタ検索表示区分 | ※要確認 | delivery_destinations |
| SLIP_ISSUE_CLASS | 伝票発行分類 | ※要確認（帳票様式の切替に使用） | delivery_destinations |
| PRODUCT_DIVISION | 商品区分 | ※本体／付属品／販促品／その他 | products |
| PRODUCT_DISPLAY | 商品表示 | 表示する／表示しない | products |
| ROYALTY_CLASS | ロイヤリティ区分 | 機械商品／対象外／※その他 | products |
| WAREHOUSE_DIVISION | 倉庫区分 | 自社倉庫／委託倉庫／外部倉庫 | warehouses |
| TAX_DIVISION | 税区分 | 課税10%／軽減8%／非課税／不課税 | purchase_lines |
| EXPENSE_DIVISION | 経費区分 | ※広告費／物流費／販促費／Amazon手数料／Amazon広告費／FBA手数料／その他 | purchases |
| COST_DIVISION | 費用区分 | ※要確認 | purchase_lines |
| SALES_PRICE_SETTING | 売上単価設定区分 | ※要確認 | purchase_items |
| PURCHASE_PRICE_SETTING | 仕入単価設定区分 | ※要確認 | purchase_items |
| TAX_EXEMPT | 非課税区分 | 課税／非課税 | purchase_items |
| NEW_TAX_CLASS | 新税分類 | ※要確認 | purchase_items |
| CASH_TYPE | 入出金種類 | 売掛入金／買掛支払／経費支払／その他 | cash_transactions |
| PROCESS | 処理 | 未処理／処理済 | purchases |

汎用区分マスタ以外の初期データを以下に示す。

| マスタ | 初期データ |
| --- | --- |
| sales_categories 販売カテゴリー | OA（オンエア）／カタログ／WEB ※実運用の区分に合わせて追加 |
| roles ロール | ADMIN 管理者／OPERATOR 作業者／ACCOUNTING 経理／VIEWER 閲覧者 |
| numbering_rules 採番ルール | 第6.8節の表のとおり |
| warehouses 倉庫 | コニー倉庫（EC）／（交換・EC）／（補正下着他）／（コニーストア） |

# 付録B　権限マトリクス（暫定）

Q6 の回答前の暫定案である。ロールの追加・権限の変更は画面から設定できる。

| 機能 | 管理者 | 作業者 | 経理 | 閲覧者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| マスタ登録（M-01〜M-14、M-16） | 全操作 | 全操作 | 参照 | 参照 |
| 仕入マスタ（M-15） | 全操作 | 参照 | 全操作 | — |
| ユーザー・権限（M-17） | 全操作 | — | — | — |
| 受注管理（O-01〜O-06） | 全操作 | 全操作 | 参照 | 参照 |
| 在庫管理（S-01〜S-08） | 全操作 | 全操作 | 参照 | 参照 |
| 出荷管理（D-01〜D-07） | 全操作 | 全操作 | 参照 | 参照 |
| 返品・再生（R-01〜R-03） | 全操作 | 全操作 | 参照 | 参照 |
| 請求・売掛（B-01〜B-05） | 全操作 | 参照 | 全操作 | 参照 |
| 仕入・買掛・経費（P-01〜P-04） | 全操作 | 参照 | 全操作 | — |
| 入出金（C-01、C-02） | 全操作 | — | 全操作 | — |
| ロイヤリティ（Y-01、Y-02） | 全操作 | — | 全操作 | — |
| 実績・集計（A-01〜A-03） | 全操作 | 全操作 | 全操作 | 参照 |
| 外部連携（I-01〜I-04） | 全操作 | 全操作 | 参照 | — |

項目レベルの制御を以下に定める。

| 項目 | 管理者 | 作業者 | 経理 | 閲覧者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| products.cost_price 原価 | ○ | ○ | ○ | 非表示 |
| partner_products.cost_price 取引先別原価 | ○ | ○ | ○ | 非表示 |
| purchase_items.unit_cost 仕入単価 | ○ | 非表示 | ○ | 非表示 |
| partner_products.royalty_rate ロイヤリティ料率 | ○ | 非表示 | ○ | 非表示 |
| stocks.cost_price 在庫原価 | ○ | ○ | ○ | 非表示 |

非表示は画面表示・CSV 出力・帳票の全経路に適用する。

— 以上 —